#### РАЗРАБОТКА СЛОЖНЫХ ПРОГРАММНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Венчковский Л.Б.

Введение	3

Раздел 1. СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	5

Глава 1. Структурные методы в программотехнике	5

1.1. Эволюция структурных методов	5

1.2. Основные идеи и принципы структурной методологии	7

1.3. Принципы программотехники	8

1.4. Принципы информационной инженерии	8

1.5. Автоматизация проектирования	9

Глава 2. Структурные методы анализа и проектирования	9

2.1. Структурный системный анализ	9

2.2. Нисходящее проектирование	10

2.3. Структурное проектирование, управляемое потоками данных	11

2.4. Методы проектирования, управляемые структурами данных	12

Глава 3. Структурные методы программирования	13

3.1. Особенности структурных программ	13

3.2. Цели структурного программирования	15

3.3. Программирование с использованием пошаговой детализации	15

3.4. Нисходящее и восходящее программирование	16

Глава 4. Модульное программирование	16

4.1. Основные понятия и определения	16

4.2. Программные модули и схема модуляризации	17

4.3. Оценка качества модульной программы	19

Глава 5. Модели разработки программных изделий	20

5.1. Модель жизненного цикла программного изделия	20

5.2. Модель "возрастающей выдачи"	21

5.3. Модель с использованием прототипа	21

5.4. Спиральная модель	22

Раздел 2. ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ	23

Глава 6. Определение требований пользователя и требований к программному изделию	23

6.1. Требования пользователя	23

6.2. Требования к программному изделию	24

6.3. Разработка логической модели программного изделия	24

6.4. Классификация требований к программному изделию	25

6.5. Атрибуты требований к программному изделию	26

6.6. Документ Требования к программному изделию	26

6.7 Техническое задание на разработку программного изделия	27

Глава 7. Архитектурное проектирование программного изделия	28

7.1. Общее содержание работ фазы	28

7.2. Виды деятельности	29

7.3. Критерии качества архитектурного проекта	29

Глава 8. Детальное проектирование и изготовление программного изделия	30

8.1. Основные виды деятельности	30

8.2. Кодирование модулей	31

8.3. Тестирование программного изделия	32

8.4. Документирование работ по проектированию программного изделия	32

Глава 9. Отладка программ	34

9.1. Трудности отладки	34

9.2. Средства и методы отладки	35

9.3. Категории ошибок в программном обеспечении	36

9.4. Рекомендации по отладке	38

Глава 10. Эксплуатация и сопровождение программного изделия	38

10.1. Передача программного изделия в эксплуатацию	38

10.2. План испытаний	39

10.3. Работы по эксплуатации и сопровождению программного изделия	40

10.4. Задачи службы сопровождения программного изделия	40

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ	41

Глава 11. Управление жизненным циклом программного изделия	41

11.1. Виды деятельности, связанные с управлением жизненным циклом программного изделия	41

11.2. Измерения в программотехнике	42

11.3. Управление проектированием программного изделия	43

11.4. Методы получения оценок для проекта программного изделия	45

11.5. Управление рисками	48

11.6. Планирование разработки программного изделия	49

Глава 12. Управление качеством программного изделия	50

12.1. Качество программного изделия	50

12.2. Обеспечение качества программного изделия	51

12.3. Измерение качества программного изделия	52

12.4. Управление конфигурацией программного изделия	53

Литература	55

# Введение

В конце 60-х — начале 70-х годов появились первые признаки кризиса в области программирования — колоссальные успехи в области развития средств вычислительной техники пришли в противоречие с низкой производительностью труда программистов и низкими темпами ее роста. В связи с усложнением программных систем стало очевидным, что их трудно проектировать, кодировать, тестировать и особенно трудно понимать, когда возникает необходимость их модификации в процессе сопровождения. Появилась жизненная потребность в создании технологии разработки программных средств и инженерных методов их проектирования для существенного улучшения производительности труда разработчиков.

Кардинальные изменения в области создания программного обеспечения были обусловлены и быстрым ростом рыночного программного продукта — той части разработанных программ, которая приобреталась пользователем в виде готовых к эксплуатации пакетов программ различного назначения. Несмотря на то, что значительная часть создаваемого программного обеспечения не доводится до коммерческого использования, т.е. не выходит за пределы фирмы-разработчика, она представляет большую ценность для последующих разработок и для накопления опыта и знаний. Уже к началу 80-х годов только в США было создано программного обеспечения на сотни миллиардов долларов.

Внедрение компьютерных технологий в разнообразные сферы человеческой деятельности привело к возникновению и бурному развитию новой отрасли общественного производства — промышленности обработки данных, суммарный объем продаж продукции в которой быстро оставил позади все традиционные отрасли промышленности. Перераспределение числа работающих в сфере материального производства привело к тому, что в наиболее развитых странах более половины работников оказались занятыми обработкой информации. В США в 90-е годы этот показатель достиг 80%.

Основа рассматриваемой отрасли в первую очередь — техническое и программное обеспечение систем обработки данных. При этом наиболее наукоемкой остается программная продукция. Естественно, что и в научных исследованиях и в практической деятельности постоянно делались попытки перевести изготовление программной продукции на инженерную основу. Так, в 70-х годах возникла новая инженерная дисциплина — программотехника, или инженерия программного обеспечения (Software Engineering).

Программотехника охватывает все виды деятельности по проектированию и разработке программного обеспечения.

Программное обеспечение (software) — это программы, выполняемые вычислительной системой. Здесь подразумевается как одна, так и несколько программ, которые может выполнять ЭВМ. Различают системное программное обеспечение, которое нацелено на повышение эффективности работы вычислительной системы и являющееся дополнением к техническим средствам, а также прикладные программы, обеспечивающие выполнение конкретных задач пользователей.

Становлению программотехники способствовало расширение рынка программной продукции, появление мощных фирм, занятых производством исключительно этой продукции, и невиданный рост числа пользователей программных изделий. Под программным изделием понимают программы, которые при выполнении на ЭВМ реализуют требуемые функции и характеристики; данные, которые позволяют программам адекватно обрабатывать и выдавать информацию; документация, описывающая работу и использование программ и организацию их сопровождения. Таким образом, программное изделие включает как программы, так и процедуры и правила их использования, а также всю документацию, необходимую для автоматизированной обработки данных. Программное изделие может быть частью более крупной системы или самостоятельной системой.

Программотехника охватывает три ключевых момента создания программной продукции: методы, средства и процедуры.

Методы позволяют ответить на вопрос, как создать программное изделие, и охватывают круг задач, связанных с планированием разработки, оценкой сроков и затрат, с анализом требований, проектированием, кодированием и тестированием программ, с сопровождением программного изделия.

Средства предназначены для создания автоматизированной или полуавтоматизированной поддержки методов. Сегодня существуют средства практически для каждого из методов. Когда эти средства объединяются в интегрированную среду так, что информация, полученная одним из них, может использоваться другим, создается система поддержки разработки программного обеспечения. Система автоматизации разработки программных средств получила название CASE — Computer-aided software engineering.

Процедуры программотехники объединяют в единый технологический процесс методы и средства, позволяя наиболее рационально и эффективно вести разработку программной продукции. Процедуры устанавливают последовательность применения методов, специфику представления требуемых документов, форм и отчетов, последовательность выполнения контрольных и управляющих действий.

Программное изделие разрабатывается в четкой последовательности определенных шагов. Последовательность и содержание этих шагов характеризуют модель (парадигму) разработки программного изделия. В программотехнике существует несколько моделей, выбор той или иной из них зависит прежде всего от типа проекта и области приложения.

Наибольшее распространение в практике разработки программных средств получила модель жизненного цикла программного изделия (ЖЦПИ). ЖЦПИ — это многошаговый процесс, в котором все программные изделия проходят последовательно через ряд фаз, установленных соответствующими регламентирующими документами.

Трудности разработки и внедрения технологии создания программных изделий во многом определяются особенностями программной продукции как предмета производства. Действительно, программные изделия имеют ряд существенных отличий от других видов продукции, создаваемой в результате человеческой деятельности.

1. В отличие от технического обеспечения, или аппаратных средств (hardware), которые являются физическими объектами, программы представляют собой "неосязаемые" объекты. Программная продукция разрабатывается, а не изготавливается в процессе промышленного производства, несмотря на то, что некоторая аналогия может быть отмечена. Стоимость программного изделия определяется стоимостью инженерной деятельности, а не производственной, поэтому и управление программным проектом осуществляется иначе, чем производственным.

2. Программная продукция "не изнашивается". Известно, что кривая надежности (число отказов в единицу времени) для промышленных изделий имеет начальный участок высокой интенсивности отказов из-за необнаруженных дефектов производства и материалов, затем заметно снижается, оставаясь постоянной до конца срока жизни изделия, когда в результате износа интенсивность отказов опять резко возрастает-

У программных изделий на начальном этапе их эксплуатации отмечается наиболее высокий уровень отказов, которые обусловлены необнаруженными ошибками. После исправления ошибок службой сопровождения их интенсивность заметно снижается, однако свести отказы к нулю практически невозможно, так как при внесении исправлений и изменений в программу в ней могут появляться новые необнаруженные ошибки. Следует отметить различия и в содержании понятия отказа для программного изделия. Ошибка (отказ) в программном обеспечении — это ситуация, когда поведение программного обеспечения не соответствует его спецификациям, т.е. требованиям пользователя. Надежность программного обеспечения — свойство программного изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах при выполнении режимов и условий использования ЭВМ. Таким образом, ЖЦПИ заканчивается не в результате износа программного изделия, а из-за его морального "старения", т.е. когда оно перестает удовлетворять актуальным требованиям пользователей и его модификация не выгодна.

3. В отличие от других видов продукции, программные изделия пока не имеют широкого набора запасных частей. Как правило, программное изделие изготавливается в соответствии с требованиями пользователя, а не собирается из существующих компонент, несмотря на то, что в последнее время предпринимаются попытки создания многократно используемых библиотек подпрограмм.

4. Особенность программного изделия состоит в том, что параллельно с эксплуатацией происходит и его совершенствование в процессе сопровождения программного обеспечения. Затраты на сопровождение, включающие затраты на модернизацию и адаптацию продукта к конкретным условиям пользователя, оказываются соизмеримыми с затратами на его разработку, а часто и превышают их. Вот почему основной принцип производства — максимальное увеличение выпуска при минимальных затратах — для программного продукта должен быть расширен с учетом затрат, осуществляемых на протяжении всего ЖЦПИ, включая его эксплуатацию и сопровождение. Перечисленные отличительные черты программных изделий привели к появлению в экономике нового направления, получившего название экономики жизненного цикла программного изделия. Создание программной продукции обязательно должно включать технико-экономический анализ процесса разработки с целью нахождения путей повышения производительности труда разработчиков и уменьшения суммарных затрат за счет совершенствования технологии разработки при обеспечении качества программного изделия- Для проведения технико-экономического анализа используется система технико-экономических показателей и критериев для оценки эффективности проводимых работ.

Основной критерий, который стремятся минимизировать, — это суммарные затраты и потери во всех фазах ЖЦПИ. Стоимость разработки при планировании работ оценивается исходя из общих трудозатрат (в человеко-месяцах) и срока разработки изделия (в календарных месяцах или годах), а также их значения по фазам ЖЦПИ. Обычно эти показатели определяются как функция от размера проектируемого программного изделия. Кроме трудозатрат на разработку необходимо установить аналогичные показатели и для фазы сопровождения.

Таким образом, разработка сложных программных изделий требует постоянного совершенствования как технологии их создания, так и процессов планирования и управления на основе использования технико-экономического анализа отдельных этапов и всего процесса в целом.

В настоящем учебном пособии описаны процедуры разработки программных изделий на основе одного из наиболее распространенных подходов, получивших название жизненного цикла программного изделия. Этот подход нашел отражение в отечественных и зарубежных стандартах, которые регламентируют не только виды деятельности на разных этапах жизненного цикла, но и процедуры управления процессом проектирования, внедрения и сопровождения разработанных программных продуктов.

# Раздел 1. СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## Глава 1. Структурные методы в программотехнике

### 1.1. Эволюция структурных методов

В начале 70-х годов в связи с разработкой сложных программных систем наиболее известные специалисты-практики в области программотехники пришли к выводу о необходимости установления строгого и формального порядка в разработке программ. Уже в 1972 г. Дейкстра утверждал, что "программы должны с самого начала правильно составляться, а не просто отлаживаться до тех пор, пока они не станут правильными",

Ситуация, получившая название кризиса в программировании, была обусловлена тем, что стало трудно проектировать, писать, тестировать и особенно понимать и сопровождать сложные программные комплексы. Для преодоления возникших осложнений необходимо было создать технологию разработки программ. В результате работ Вирта, Дейкстры, Иодана, Хоара и др. в 70-е годы постепенно сложилась методология, получившая название структурного программирования. Это понятие впервые ввел Дейкстра в 1970 г., и вначале оно касалось только формы программы и процесса ее кодирования. Был принят ряд соглашений, регламентировавших создание структурных программ:

1. Полное или частичное исключение операторов GO TO.

2. Программирование только с использованием трех базовых структур: последовательности, выбора и цикла.

3. Применение соглашений структурного кодирования при написании программ на конкретном языке программирования.

Согласно этим правилам, любая программа может быть реализована в языке, имеющем только две управляющих конструкции, а для построения программ достаточно трех блоков: функционального, цикла и принятия решения. Каждый блок при этом имеет один вход и один выход. Функциональный блок может представлять собой либо отдельный оператор, либо последовательность вычислений с единственным входом и единственным выходом.

Структурная теорема, сформулированная Бомом-Джакопини, гласит, что всякая программа, составленная из таких блоков, поддается последовательному преобразованию к единственному функциональному блоку. Эта последовательность преобразований может быть использована для организации процесса проектирования программы и для доказательства ее правильности. Обратная последовательность преобразований применима для процесса нисходящего проектирования программ, начиная с единственного функционального блока, отражающего общее содержание решаемой задачи, который затем последовательно раскрывается в сложную многоуровневую иерархическую структуру более мелких функциональных блоков.

С идеей вложенности блоков связано понятие модульной программы. Программа, построенная путем применения указанной последовательности преобразований, является модульной в самом строгом смысле этого слова.

Структурная теорема и работы, появившиеся в данной области в 70—80-е годы, расширили понимание структурного подхода. Если рассмотреть развитие структурных методов в программотехнике, то можно выделить несколько этапов.

Вначале основное внимание уделялось проблемам программирования и повышению производительности труда программистов при разработке программ. Структурные методы на этом этапе позволили делать программы более понятными и более удобными для последующих модификаций. Ключевыми моментами здесь были идеи модульного программирования.

Модульное программирование — это организация программы в виде совокупности небольших независимых блоков, называемых модулями, структура которых и взаимосвязи между ними определяются некоторой совокупностью правил. Стандартизация формы модульной программы, унификация самих модулей позволили систематизировать процесс разработки программ и повысить их качество.

Однако вскоре стало очевидным, что при создании сложных программных изделий гораздо большую опасность представляют не программные ошибки, а ошибки, допущенные при проектировании. Если на первом этапе структурные методы применялись к уровню операторов программы, то на втором они стали применяться для стандартизации общей архитектуры программного изделия. Появились работы Джексона, Йодана, Уорнье, Орра и др., посвященные структурным методам проектирования программных изделий на основе потоков данных и структур данных.

В конце 70-х годов было установлено, что большинство проблем при разработке программного обеспечения возникают из-за неточных и неполных исходных требований заказчика, а также из-за неправильного их понимания программистом-разработчиком. Для решения этих проблем была предложена структурная методология анализа потоков данных в создаваемой автоматизированной системе, на основе которой удалось более точно и полно описывать требования к программному изделию и более строго и формализовано описывать требования пользователя. Было разработано несколько подходов к анализу, наиболее известный из них представлен в работах Гейна и Сарсона. Одновременно начали развиваться структурные методы, связанные с использованием технологии баз данных, пришедшей на смену файловой технологии обработки данных. Структурные методы легли в основу моделирования структур баз данных; многие идеи были заложены в работах Кодда по нормализации реляционных баз данных.

Начало 80-х годов ознаменовалось переходом к автоматизированным методам проектирования программ и появлением языков программирования непроцедурного типа (четвертого поколения). В конце 80-х годов появилось новое направление в информатике, получившее название CASE-технологии, т.е. автоматизированное проектирование систем. Постепенно отдельные разработки, обеспечивающие автоматизацию отдельных процессов в создании программного обеспечения, объединились в интегральную среду поддержки работы программиста. Широкое распространение персональных компьютеров позволило создать автоматизированное рабочее место программиста, оснащенное разнообразными CASE-средствами, предназначенными для реализации различных структурных методов.

Одновременно с развитием структурной методологии изменялось содержание понятия структурное программирование. Если на начальных этапах оно рассматривалось как структурное кодирование, то в настоящее время структурное программирование — это методология, которая обеспечивает структуру и дисциплину (в процессе разработки программы, в форме программы, в процессах кодирования и тестирования программы), это методология программирования для создания иерархически упорядоченных модульных программ, использующих стандартные управляющие конструкции.

Структурное кодирование есть конструирование программ в соответствии с совокупностью правил, требующих строгого стиля написания программы, использования стандартных управляющих структур и ограниченного набора логических конструкций.

Структурные методы — совокупность методов и средств, нацеленных на построение высококачественных и дешевых программных изделий. Они включают методологии структурного анализа, проектирования, кодирования и тестирования, методы управления проектированием программных изделий и их документирования.

### 1.2. Основные идеи и принципы структурной методологии

Структурные методы создавались и использовались с целью борьбы с "проклятием размерности", или сложности, разрабатываемых систем или решаемых проблем. Их создание направлено на обеспечение дисциплины с помощью введения стандартов, определяющих как процесс разработки, так и форму создаваемого продукта. В программотехнике структурные методы предназначены для улучшения управления разработкой программного продукта, улучшения процесса разработки и улучшения качества самого продукта. Основные средства достижения этого — применение хорошо выверенных процедур, средств, методов разработки, а также установление строгих механизмов контроля за их использованием.

Основными принципами структурной методологии являются:

1. Принцип абстракции.

2. Принцип формальности.

3. Принцип "разделяй и властвуй" (побеждай).

4. Принцип иерархического упорядочения.

Принцип абстракции. В основу названного метода положено выделение некоторых важных свойств исследуемого объекта и игнорирование несущественных (для данного этапа). Абстракция позволяет нам представить рассматриваемую проблему, исключая из анализа второстепенные детали, окружающие существо проблемы. Используя этот принцип, разработчик может рассматривать программу на разных уровнях детализации. Первый, самый верхний уровень, показывает самый упрощенный общий взгляд на выполняемые программой функции, нижний — самый детальный. Абстракция — мощное средство разработки программ. Алгоритм является абстракцией программы, и запись алгоритма с разной степенью детальности соответствует абстракции разного уровня. Примером использования этого принципа служит метод структурного проектирования программных изделий с использованием пошаговой детализации (или функциональной декомпозиции) программы.

Каждый уровень абстракции характеризуется группой функций, логически связанных между собой, и соответствующей абстракцией структур данных (файл, запись, поля записи). Между функциями разных уровней существуют связи, которые подчиняются, по крайней мере, двум правилам.

1. Функции более низкого уровня не имеют доступа к более высоким уровням, т.е. не имеют о них информации. Функции более высокого уровня могут вызывать функции более низкого уровня.

2. Каждый уровень имеет свои собственные данные, которые принадлежат исключительно функциям указанного уровня и не могут быть доступны функциям другого уровня. Информация явно передается с одного уровня на другой. (Одновременно могут существовать и данные, общие для всех уровней.)

Принцип абстракции лежит в основе стратегии нисходящего и восходящего программирования.

Принцип формальности. Этот принцип требует соблюдения норм и правил, т.е. следования строгим формальным правилам и строгому методическому подходу к решению проблемы. Формальные алгоритмические языки, базируясь на принципах формальности, построены исходя из совокупности формальных правил, позволяющих передавать идеи и инструкции в форме, пригодной для обработки на ЭВМ. Формальное доказательство правильности программ также базируется на этом принципе. Формальность в создании программного изделия означает четко регламентированный пошаговый процесс разработки. Примером применения принципа формальности выступает модель жизненного цикла программного изделия, определяющая четкую последовательность и содержание этапов его разработки.

Таким образом, принцип формальности в структурной методологии регламентирует процессы разработки и управления разработкой, способствуя стандартизации этих процессов, повышению производительности труда разработчиков и качества программной продукции.

Принцип "разделяй и властвуй" лежит в основе решения большинства трудных проблем, которые целесообразно разделять на более мелкие, более простые и понятные независимые подпроблемы. Это мощное и эффективное средство борьбы со сложностью, позволяющее разработчику работать над одной частью проблемы, не заботясь о множестве деталей всей проблемы.

В программировании названный принцип означает разделение сложной программы на небольшие модули, которые просты для понимания и допускают независимые тестирование и отладку; программа приобретает модульную структуру. Относительно процесса разработки программного изделия этот принцип означает разделение всего процесса на отдельные шаги, что упрощает управление каждым этапом разработки и работы в целом.

Принцип иерархического упорядочения определяет структуру организации и взаимодействия компонент (модулей) сложного программного продукта в виде многоуровневой иерархической системы. Этот принцип тесно связан с предыдущим и также базируется на функциональной декомпозиции исходной проблемы. Он находит широкое применение в разных областях жизни при создании многочисленных иерархических классификаций, а также при проектировании сложных объектов и систем.

В программировании принцип иерархического упорядочения позволяет проектировать программу уровень за уровнем, каждый раз добавляя более подробные детали. Он лежит в основе таких структурных методологий, как нисходящее и модульное программирование, а также используется при описании сложных структур данных. Построение иерархически упорядоченных структур подчиняется определенным правилам, выполнение которых повышает качество иерархической схемы.

### 1.3. Принципы программотехники

Программотехника — более емкая дисциплина по сравнению со структурной методологией. Охватывая структурную методологию, она дополняет ее совокупностью методов и средств разработки программного обеспечения. Базируясь на четырех основных структурных принципах, программотехника включает в себя и пять принципов программотехники.

Принцип сокрытия информации предполагает для каждого уровня декомпозиции представление только той информации о модуле, которая необходима для данного уровня детализации. Вся несущественная информация остается скрытой от разработчика. На основе указанного принципа программный модуль рассматривается как «черный ящик», о котором известны входные и выходные данные и функция, выполняемая модулем.

Принцип локализации означает группирование логически связанных элементов; это относится к данным и этапам выполнения алгоритмов. Он реализуется через создание как структур данных (массивы, записи), так и программных структур типа отдельных подпрограмм или процедур.

Принцип концептуальной целостности требует следовать единому и непротиворечивому плану разработки проекта и принимать на каждом этапе разработки непротиворечивые решения: обеспечивая единый стиль в выполнении работ, унификацию архитектуры системы и четкий согласованный план работ; повышая понимаемость проекта и этапов его выполнения.

Принцип полноты (завершенности) определяет необходимость постоянного контроля для гарантии того, что ничто не пропущено и не включено лишнее на каждой фазе ЖЦПИ.

Принцип логической независимости предполагает, что при анализе и проектировании программного изделия логические функции полностью независимы от физической реализации, модели данных, представляющие логическую структуру данных, не зависят от их физической реализации, а общие словари данных — от конкретных приложений.

### 1.4. Принципы информационной инженерии

С появлением технологии обработки баз данных, которые являются хранилищем данных коллективного пользования, стало очевидным, что сами по себе данные существуют независимо от возможных многочисленных прикладных задач, которые решаются с этой базой данных. Оказалось, что данные имеют структуру, которая не зависит от того, как они будут обрабатываться. Так был выявлен принцип логической независимости данных от процессов обработки.

Усложнение моделей описания предметной области привело к тому, что при проектировании программных систем значительное внимание стало уделяться проблемам тщательного анализа данных. Модели данных при этом служили основой для последующей разработки процессов обработки данных. В результате, для больших программных систем обработки данных потребовалось создание специального общего словаря типов данных, который используется всеми программистами и аналитиками организации. За поддержание такого словаря в актуальном состоянии ответствен администратор данных, он отвечает также и за хранение моделей данных.

Для наиболее эффективного и непротиворечивого описания данных желательно использовать их тщательное планирование, структуризацию и описание в пределах всей организации, а также создавать модели данных также применительно ко всему предприятию. Эта область деятельности получила название информационной инженерии, в основе которой лежат определенные принципы.

Принцип тщательного (строгого) анализа данных с целью формального определения структур данных до того, как будет проектироваться логика обработки данных.

Принцип независимости данных, который требует, чтобы модели данных, представляющие внутреннюю логическую структуру данных, проектировались формально и независимо как от использования, так и от их физической структуры и распределения.

Принцип стратегического планирования данных, предполагающий планирование, описание и структуризацию данных по всему предприятию, чтобы управленческий аппарат в результате автоматизации обработки данных мог получать всю необходимую для управления предприятием информацию.

Принцип доступа к данным конечного пользователя обусловливает необходимость предоставления пользователям средств доступа, чтобы они могли пользоваться базами данных самостоятельно.

Принцип моделирования данных в целом для предприятия (широкой предметной области) позволяет объединять в единую систему отдельно разработанные подсистемы и осуществлять совместную работу.

### 1.5. Автоматизация проектирования

Усложнение программных изделий приводит из-за ограниченности человеческого мозга к ошибкам. Для преодоления этих ограничений необходимо применение средств автоматизации проектирования для всех фаз ЖЦПИ. Структурные методы и средства, появившиеся в области программотехники, способствовали широкому внедрению средств автоматизации большинства процессов разработки программного обеспечения.

Автоматизация проектирования предполагает хорошую графику. Структурный системный анализ и проектирование программного обеспечения использует широкий набор структурных графических средств, однако многие из них оказываются сложными и крайне трудоемкими для внесения изменений. Автоматизированные средства должны обеспечивать построение, редактирование, модификацию графических схем и сохранять возможность извлечения из схем отдельных фрагментов с их последующей детализацией. Графические средства должны быть универсальными, приемлемыми для описания одновременно структур программ, структур данных и структур алгоритмов.

Автоматизированные средства проектирования должны управлять работой проектировщика, устанавливая последовательность и порядок применения шагов соответствующих CASE-средств для обеспечения наиболее качественного проекта. Средства автоматизации должны постоянно снабжать проектировщика информацией, достаточной для выбора оптимальной стратегии выполнения работы.

Использование средств автоматизации в разработке программных изделий позволяет достичь большей строгости по сравнению с современными структурными методами, в результате применены те конструкции, которые обеспечивают при автоматизации проектирования математически строгих проектов (с аксиоматически доказанной правильностью).

Автоматизация проектирования в программотехнике осуществляется на языках четвертого поколения, специально приспособленных для целей проектирования, и содержащих специальные конструкции, в которых находят отражение наиболее современные и эффективные методы проектирования.

Автоматизация проектирования программных изделий позволяет включить в процесс разработки конечного пользователя. В настоящее время общепризнанно, что:

- конечный пользователь должен быть полностью вовлечен в работы по анализу, проектированию и администрированию данных;

- должны быть созданы структурные средства и методы, которые обеспечивают полное и точное понимание пользователем его действий;

- в проект должны быть включены примеры (эскизы) ситуаций, строгие и точные и одновременно дружественные по отношению к пользователю;

- для удобства работы конечному пользователю должны быть предоставлены реальные прототипы проектируемого изделия.

## Глава 2. Структурные методы анализа и проектирования

### 2.1. Структурный системный анализ

Анализ программных систем, основанный на принципах и идеях структурной методологии, получил название структурного системного анализа. Его цель — создать структурные спецификации, определяющие модель системы. В процессе анализа выявляются требования пользователя и определяются свойства, которыми должен обладать программный продукт, чтобы отвечать этим требованиям. Кроме того, определяются системные ограничения и требования к характеристикам продукта. Результат анализа — создание функциональных спецификаций продукта.

Практически процесс анализа распространяется на весь ЖЦПИ, поскольку, по мере создания программного изделия, разработчик и пользователь углубляют свои знания о решаемой проблеме и могут изменять и уточнять свои требования к изделию.

Информация о программной системе (системная спецификация), полученная в результате анализа, должна включать описания:

- выходных отчетов;

- структур данных и базы данных;

- внешних файлов и внутренних массивов;

- функциональных компонент с разной степенью детализации и связей между ними.

Спецификация должна быть точной, проверяемой и формальной. Важнейшее требование к структурному системному анализу — понятность спецификаций и для пользователя, и для разработчика на всех уровнях детализации.

Полнота и корректность спецификаций — критический фактор в разработке программного изделия, т.к. допущенные при анализе ошибки оказываются особенно дорогостоящими, если не будут обнаружены и исправлены на ранних стадиях проектирования. Вот почему структурный анализ возник как эффективное средство коммуникации между пользователем и разработчиком, сближающее их представления о разрабатываемой системе. Графические средства структурного анализа могут рассматриваться в качестве языка их общения при проектировании системы.

Существует несколько близких версий структурного анализа, объединенных рядом общих принципов:

- Нисходящая иерархическая организация модели системы.

- "Разделяй и побеждай".

- Графические средства общения и документирования.

Системные спецификации, создаваемые исходя из структурного анализа, представляют собой графическую модель системы, разделенную на отдельные части в результате использования нисходящей функциональной декомпозиции. Такая модель проста для понимания, пользователь может знакомиться с системой задолго до ее создания, корректировать возможные ошибки или свои требования, поскольку она представлена в виде совокупности небольших частей. Модель является хорошей основой для дальнейшего проектирования благодаря использованию общей структурной методологии.

Структурный системный анализ обеспечивает описание спецификаций системы, объединяя:

- схемы потоков данных;

- словарь данных;

- описания процессов обработки данных.

Схемы потоков данных (СПД) — сетевое представление процессов (функций и процедур) в системе и данных, соединяющих эти процессы между собой. СПД показывают что делает система (процедура), но не рассматривает как это делается. В СПД используются четыре блока для графического представления:

- источников (приемников) данных;

- процессов обработки данных;

- потоков данных;

- хранилищ данных.

СПД представляют систему с разной степенью детализации, обеспечивая ее многоуровневое описание. Все элементы описания СПД включаются в словарь данных.

Словарь данных представляет собой множество формальных описаний всех типов данных, появляющихся либо в потоках данных, либо в хранилищах данных в СПД. При описании данных принята иерархическая структура описания агрегатов данных, компонентами нижнего уровня иерархии являются элементы, дальнейшая детализация которых не имеет логического смысла.

Словарь данных — каталог всех типов данных системы, организованный в виде специальной словарной базы метаданных, которые используются на всех этапах ЖЦПИ.

Описание процессов — блоков обработки данных, соответствует функциям программного изделия, т.е. поясняет, как входные данные преобразуются в выходные.

### 2.2. Нисходящее проектирование

Нисходящее проектирование — неформальная стратегия при разбиении крупной проблемы на подпроблемы меньшего размера. Это пошаговый процесс, начинающийся с общей функции системы, которая разделяется на подфункции; процесс повторяется до тех пор, пока все подфункции не станут достаточно простыми, чтобы их можно было представить на языке программирования.

Нисходящее проектирование применимо к проектированию систем, программ, отдельного модуля, а также к проектированию структур данных. Как и другие структурные методы, нисходящее проектирование имеет целью:

• систематизировать процесс проектирования;

• создать модульный проект программы;

• дать структуру для эффективного решения проблемы. Процесс пошаговой детализации — это процесс принятия наилучшего решения на каждом шаге проектирования, основой чему служит опыт и интуиция проектировщика. Хотя метод не предлагает строгих правил для выбора решения, однако можно указать следующие общие руководства:

• принимать те решения, которые при разделении проблемы на части обеспечивают наибольшую логическую связность внутри каждой части (подпроблемы);

• при принятии решения обязательно рассматривать альтернативные проекты;

• на каждом шаге принимать как можно меньше решений;

• в первую очередь пытаться выполнять простейшие решения. Для успешного применения метода каждый проектировщик должен следовать следующим основополагающим принципам:

1. Для каждого модуля (на любом уровне иерархии) должны быть определены: функция, его входы и выходы.

2. Функция каждого модуля должна расшифровываться не более, чем на одном листе инструкции (или на экране дисплея). Описание функции модуля верхнего уровня, т.е. всего проекта, не может превышать десяти строк кода или вызовов модулей следующего уровня.

3. Для описания интерфейсов между модулями данным необходимо уделять такое же внимание, как и процедурам обработки.

Проект программного изделия, полученный в результате нисходящего проектирования, документируется обычно в графической форме, построенной с использованием структурных средств (структурных схем, схем действий и т.п.). Схема сопровождается описанием модулей в повествовательной форме на естественном языке или на псевдокоде.

### 2.3. Структурное проектирование, управляемое потоками данных

Структурное проектирование состоит в детализации метода нисходящего проектирования. Сохраняя все принципы предыдущего метода, структурное проектирование добавляет ряд руководящих указаний для систематизации процесса проектирования и для оценки качества проекта.

Процесс декомпозиции в структурном проектировании основан на потоках данных в системе. Результатом проектирования также является структурная схема, содержащая иерархически расположенные процедурные компоненты программы (системы) и данные, соединяющие эти компоненты.

Процесс проектирования может быть представлен в виде последовательности следующих четырех шагов.

Шаг 1. Представление схемы потоков данных.

Основой для определения состава программных компонент служит СПД, которая показывает перемещение данных в системе и их преобразование в процедурных блоках. СПД дает первое представление о проектируемой системе.

Шаг 2. Изображение структурной схемы проекта.

Путем преобразования СПД проектировщик создает проект системы в виде иерархии программных компонент. В качестве руководства по преобразованию СПД используются две стратегии:

• анализ преобразований;

• анализ транзакций.

На первом этапе анализа преобразований происходит разделение СПД на три типа составных частей: вход, логическая обработка, выход. Входная часть, включающая процессы преобразования данных из физической (внешней) формы представления в логическую, называется ветвью ввода. Выходная часть, преобразующая данные из логической (внутренней) формы в физическое представление — в строку документа или экрана — называется ветвью вывода. В СПД в общем случае может быть несколько ветвей ввода и вывода. Логическая обработка, наиболее удаленная от входов и выходов, называется центром преобразования. СПД может содержать несколько центров преобразования.

Второй этап — построение схемы программы, в которой для каждой ветви потока и для каждого центра преобразования создается одна функциональная компонента. Это первый уровень детализации.

На следующих этапах структурная схема еще более детализируется путем добавления подфункций для каждой функциональной компоненты.

Альтернативной стратегией построения схемы структурного проекта выступает анализ транзакций, который оказывается полезным при проектировании систем обработки транзакций. Транзакция — элемент или совокупность входных данных, вызывающая определенную реакцию системы, каждая транзакция содержит признак типа транзакции.

Процесс проектирования здесь состоит из четырех шагов:

• идентификация источников транзакций;

• установление центра транзакций в СПД;

• идентификация модулей обработки транзакций в СПД и создание высокоуровневой структурной схемы программы;

• детализация модулей обработки транзакций и построение детальной схемы проекта.

В результате в схеме на верхнем уровне находится блок "центр транзакций", а на следующем уровне — блоки, соответствующие обработке транзакции каждого типа.

При проектировании сложных программных систем может оказаться целесообразным использовать комбинацию обеих стратегий.

Шаг 3. Оценка проекта.

В связи с тем, что в результате проектирования может быть получено несколько вариантов проекта, возникает необходимость их сравнения. Для оценки качества проекта на практике широко используются два показателя: сцепление между модулями и связность каждого модуля. Эти оценки подробно рассмотрены в гл. 4, а здесь следует лишь отметить, что высокое качество проекта означает слабое сцепление между модулями и сильную связность каждого из них.

Шаг 4. Подготовка проекта для реализации.

Последний шаг структурного проектирования называют пакетированием проекта. Он представляет собой процесс преобразования логического проекта программы в физически реализуемые блоки. Его цель — определить компоненты физической системы, каждая из которых выполняется под управлением операционной системы как отдельный загрузочный модуль.

Несмотря на то, что структурное проектирование вводит ряд дополнительных формальных процедур в построение схемы проекта и использует критерии для оценки качества проекта, оно, как и нисходящее проектирование, не дает строгих правил для проведения функциональной декомпозиции. Серьезный пробел этого метода — отсутствие проектирования данных, и особенно заметным он становится, когда используется технология баз данных, что ограничивает применение метода разработкой простых программ с файловой средой.

### 2.4. Методы проектирования, управляемые структурами данных

Известны два метода проектирования, управляемые структурами данных: методология Джексона и методология Уорнье — Орра. Оба подхода являются развитием метода нисходящего проектирования на основе формализации процедуры пошагового совершенствования структурной схемы проекта.

Оба метода работают с иерархическими структурами данных, и структура программы выводится из структуры данных; оба метода содержат четко описанные шаги процесса проектирования и используют структурные графические средства для документирования проекта. Основное их различие состоит в том, что структура программы в первом случае определяется структурами входных и выходных данных, а во втором — в качестве исходного материала для проектирования используется структура выходных данных, которая определяет не только структуру программы, но и структуру входных данных.

Методология Джексона рассматривает проектируемую программу как процесс обработки последовательного потока записей, т.е. предполагает существование на входе и выходе последовательных файлов, структура записей которых полностью определяет структуру программы. Этим обусловлена ограниченность метода.

Процесс проектирования по Джексону состоит из 4-х последовательных шагов.

1. Шаг данных — каждый входной и выходной потоки данных описываются в виде иерархических структур типа файл — запись — агрегат — элемент. Для графического представления используются так называемые схемы Джексона.

2. Шаг программы характеризуется тем, что все структуры данных, определенные на 1-м шаге, объединяются в иерархическую структуру программы.

3. Шаг операций — все операции, которые должны быть выполнены, чтобы получить выходной результат из входных данных, включаются в общий список. Затем каждая из операций списка указывается в виде дополнительных блоков в структуре программы.

4. Шаг текста — структура программ со всеми включенными операциями, дополненная логикой принятия решений, записывается в форме структурного текста, который легко может быть представлен затем на языке программирования.

Методология Джексона использует три средства для документирования проекта программы:

1. Общая сетевая схема потоков данных в системе.

2. Схемы иерархической структуры для представления программы и данных.

3. Структурный текст.

Структурный текст — это формальный псевдокод, содержащий правила для записи базовых конструкций, логических условий и элементарных программных инструкций. Для проверки корректности проекта программы применяется контроль того, что все выходы создаются, а входы используются.

Методология Джексона применима для большинства прикладных программ обработки данных, где проектирование структур данных более важно по сравнению с процедурами обработки и где применяется пакетный режим обработки.

Методология Уорнье — Орра предлагает выводить структуру программы и структуру входных данных, исходя из структуры выходных данных. Выход программы полностью и абсолютно определяет структуру программы. Эту методологию иногда называют "'проектированием, ориентированным на выходные данные", и правильность проекта зависит от полноты понимания структуры выходных данных.

Процедура проектирования включает следующие 6 шагов.

1. Определение выходов процессов обработки. Каждый выходной результат программы представляется в виде иерархической структуры данных.

2. Определение логической базы данных. Составляется перечень всех элементов данных, необходимых для формирования выходных данных программы.

3. Выполнение анализа событий.

Определяются все события, которые могут воздействовать на элементы данных и изменять их значения.

4. Разработка физической базы данных. Определяются физические файлы, необходимые для входных данных.

5. Проектирование логических процессов. Проектируется логика процессов обработки, которая необходима для формирования желаемого выхода из входных данных.

6. Проектирование физических процессов.

Для завершения проекта программы добавляется управляющая логика и процедуры обработки файлов.

Каждый шаг проектирования дополнен руководящими указаниями. Все этапы проектирования документируются с помощью схем Уорнье — Орра в виде совокупности вложенных фигурных скобок. Схемы являются универсальным средством, позволяющим изобразить все компоненты системы: структуры данных, логику процессов обработки, структуру базы данных.

Отметим, что этот метод ограничивается иерархическими моделями данных и процессов и не ориентирован на работу в условиях баз данных и использование словаря данных. Указание логики проверки условий в виде примечаний и отсутствие контроля управляющих переменных снижает ценность метода. Метод достаточно хорошо приспособлен для решения небольших проблем, ориентированных на получение выходных отчетов.

## Глава 3. Структурные методы программирования

### 3.1. Особенности структурных программ

Становление структурной методологии связано с появлением ряда плодотворных концепций в области программирования, которые возникли в ответ на растущую сложность решаемых проблем.

Одной из первых появилась идея нисходящего программирования (проектирования), или пошаговая детализация, которая подразумевает разбиение сложной задачи на некоторое число подзадач. Такое последовательное разбиение продолжается до тех пор, пока полученные подзадачи не станут настолько простыми, что их можно легко записать та языке программирования. В результате последовательной детализации программу можно представить в виде иерархической структуры взаимосвязанных модулей в соответствии с распределением подзадач по уровням иерархии.

Однако построение программы возможно и снизу вверх — от конкретных объектов и функций конкретной машины к более абстрактным объектам и функциям, которые используются в модулях программы. Этот подход получил название уровней абстракции.

Использование в программировании перечисленных подходов приводит к созданию структурных программ, обладающих рядом особенностей. Наиболее существенными характеристиками структурной програм1мы являются ее иерархическая форма и использование ограниченного набора управляющих конструкций. Важным представляется также:

• простая стандартная структура управления;

• единые требования к документированию программы;

• соглашения! о стиле кодирования.

Рассмотрим перечисленные характеристики подробнее.

Структурная! программа разделяется на ряд модулей, упорядоченных иерархически в соответствии с их логическими связями и связями по последовательности выполнения. Поток выполнения модулей программы подчиняется простым и понятным правилам (см. главу 4).

Базовый набор управляющих структур ограничен тремя базовыми конструкциями: последовательность, выбор, повторение (цикл). Для расширения! возможности принятия многоальтернативных решений базовый набор дополнен в большинстве языков программирования оператором многоальтернативного выбора. В структурных программах допускается использование оператора перехода (GO TO), но только для перехода в точку выхода данного модуля.

Любая структурная программа, образованная из базовых конструкций, обладает свойством модульности в соответствии со структурной теоремой, и неотъемлемой ее частью является документация, обеспечивающая понимание программы. Принято использовать три уровня документирования:

• общий обзор программы;

• организация программы;

• операторы программы.

Информация в документации обычно размещается в исходном коде программы и используется для описания общей функции программы, для представления функций каждого модуля, для описания данных и параметров, передаваемых между модулями. Наряду с внутренней может быть и внешняя документация, подготовленная, как правило, с использованием общепринятых структурных средств. Обычно это графическое представление структуры программы, логики обработки, структур данных.

Документация общего обзора помещается в начале исходного кода программы в виде комментариев. К обзорной информации относятся:

1. Краткое описание общей функции программы, определяющее ее основные компоненты.

2. Краткое описание базы данных, включая главные файлы и структуры записей.

3. Сжатое изложение идей, используемых в проекте, стиль программирования и т.п.

4. Ссылки на предшествующую документацию, проектные документы и материалы.

5. Ссылки на программную документацию, обеспечивающую эксплуатацию программы и работу с ней пользователей.

Элементы блока комментариев для каждого модуля содержат:

• назначение модуля (в одном — двух предложениях);

• алгоритмические особенности, ограничения;

• описание интерфейсов модуля (передаваемые параметры);

• реакция на ошибки и процедуры восстановления при ошибках;

• информация о влиянии изменений в модуле на другие части программы.

Комментарии к операторам используются только в исключительных случаях для пояснения необычных или сложных алгоритмических конструкций. Вместо комментариев зачастую используются:

• содержательные имена процедур и переменных;

• типовые управляющие конструкции и процедуры;

• последовательный, строгий стиль кодирования.

Стандартизация стиля кодирования предполагает выполнение следующих правил.

1. На каждой строке записывается один оператор. Если для записи требуется более одной строки, то на следующих строках делаются отступы.

2. В структуре выбора для каждой ветви должны быть сделаны отступы, чтобы показать содержание каждой ветви.

3. Для выделения операторов, образующих тело цикла, составных и вложенных операторов также используются отступы.

4. В структуре выбора не допускается более трех уровней вложенности: большей вложенности циклов следует избегать.

5. Комментарии пролога программы должны отделяться от операторов пустой строкой.

Вместе с тем следует отметить, что в разных организациях, занятых разработкой программного обеспечения, могут использоваться свои стандарты кодирования, однако принципиальным является единообразие и дисциплина их применения.

### 3.2. Цели структурного программирования

Основными целями структурной методологии при разработке программного обеспечения выступают:

• создание высококачественных программ с предсказуемым поведением;

• создание программ, которые просто модифицировать;

• упрощение структуры программы и процесса их разработки;

• достижение большей предсказуемости в процессе разработки программ и улучшение управления этим процессом;

• сокращение сроков разработки и снижение стоимости разработки программных систем.

Перечисленные цели целесообразно конкретизировать примените но к методологии структурного программирования. Они могут быть представлены в виде следующего перечня:

1. Улучшить удобочитаемость программ:

• сделать максимально правильным соответствие между текстом исходной программы и процессом ее выполнения;

• уменьшить сложность программы за счет упрощения путей управления в программе;

• обеспечить возможность чтения программы от начала до конца без "скачков" в управлении программой. 2. Повысить эффективность программ:

• делать программы эффективными с точки зрения времени выполнения основных требований;

• делать программы эффективными с точки зрения их сопровождения, т.е. структура программы должна обеспечивать легкость обнаружения и исправления ошибок, а также простоту модификации.

3. Повысить надежность программ:

• конструировать программы так, чтобы отпадала или уменьшалась необходимость отладки;

• конструировать программы таким образом, чтобы они поддавались полному тестированию;

• использовать доказательство корректности программ как часть процесса их конструирования;

• ввести более высокий уровень точности в программировании.

4. Создать дисциплину программирования:

• систематизировать процесс программирования;

• повысить целостность программной системы;

• заставить программиста думать.

5. Уменьшить стоимость программирования:

• повысить производительность труда программиста;

• упростить программисту управление большими объемами кодов программы.

### 3.3. Программирование с использованием пошаговой детализации

Для разработки структурных программ Вирт предложил методологию, названную им программированием путем пошаговой детализации (совершенствования).

Пошаговая детализация отличается следующими особенностями:

1. Процесс выполняется в виде последовательности отдельных шагов.

2. На каждом шаге используются множества задач и структур данных, а программа на каждом шаге описывается в терминах этих множеств.

3. Множества задач и данных каждого шага детализируют множества, полученные на предыдущем шаге детализации.

4. На каждом шаге используется свой уровень представления задач и структур данных, причем по мере завершения детализации уровень представления приближается к уровню языка программирования.

5. На каждом шаге решение о детализации принимается после рассмотрения альтернативных вариантов.

Для описания процесса детализации Дейкстра ввел понятие уровней абстракции. Самый верхний уровень описания программы представляет ее в самой абстрактной форме, а самый нижний — в терминах компонент программной обстановки, которые легко могут быть оттранслированы в программный код. Каждый уровень абстракции формируется из компонент трех типов:

• множество структур данных;

• множество инструкций;

• алгоритм, выраженный в терминах данных и инструкций, созданных на рассматриваемом уровне.

Дейкстра рассматривает каждый уровень как машину, обладающую набором выполняемых инструкций и обрабатывающую данные определенной структуры. Вначале рассматривается наиболее абстрактная (виртуальная) машина, которая оперирует, например, с данными на уровне файлов, выполняя операции типа "обновить" или "напечатать" (файл). Затем множество инструкций и множество данных детализируется и расширяется и приближается к реальной ЭВМ.

### 3.4. Нисходящее и восходящее программирование

Нисходящее программирование — систематический метод проектирования, кодирования и тестирования программ в виде последовательности шагов. Метод основан на идее пошаговой детализации и позволяет создать иерархически организованную модульную программу, модуль верхнего уровня которой соответствует общей функции программы, а модули следующего уровня представляют ее подфункции.

Традиционно программа разрабатывается в виде последовательности шагов: сначала программа проектируется, затем она кодируется и, наконец, тестируется. В случае нисходящего программирования сначала проектируется, кодируется и тестируется один модуль, затем другой и т.д., пока все модули не будут завершены. Программа растет постепенно по мере подключения к ней новых модулей.

Нисходящая разработка программы начинается после создания общей логической структуры программы. Прежде всего проектируется модуль самого верхнего уровня. Модули следующего уровня рассматриваются как фиктивные и заменяются так называемыми "заглушками" — пустыми модулями, содержащими только точки входа и выхода. Такие модули при вызове просто возвращают управление вызывающему модулю. В дальнейшем они заменяются реальными модулями, разработанными на следующих шагах детализации.

Метод восходящего программирования использует противоположную стратегию. Программа образуется путем объединения простых программных компонент для создания компонент более высокого уровня.

Однако первым шагом разработки, как и в предыдущем подходе, является создание общей структурной схемы программы, включая функциональные компоненты и структуры данных. После этого используется пошаговый процесс разработки и объединения компонент, начиная с компонент самого нижнего уровня. При объединении и совместном тестировании модулей нижнего уровня возникает необходимость в вызывающем модуле более высокого уровня, который в данный момент еще не существует. Для имитации его функций создается тестовый драйвер — скелетная модель модуля, который будет создан на следующем шаге. Драйвер рассматривается как управляющая программа, вызывающая другие модули и передающая им управления.

Оба метода упорядочивают процесс программирования. На практике, однако, более эффективным считается комбинированный подход. Так, общие модули, которые будут вызываться более чем одной компонентой более высокого уровня, целесообразно разрабатывать, используя восходящее программирование, а для остальной части программы использовать нисходящий принцип. Восходящий подход позволяет работать параллельно над разными модулями программы, а нисходящий упрощает интегрирование модулей в единую программу.

## Глава 4. Модульное программирование

### 4.1. Основные понятия и определения

Идеи модульного программирования связаны с принципами "разделяй и властвуй" и иерархического упорядочения. Основные цели модульного программирования формируются как:

1. Декомпозиция программы на независимые фрагменты — модули, которые могут быть в дальнейшем реализованы в виде отдельных процедур или функций, либо в виде модулей (unit), являющихся конструкциями конкретного языка программирования.

2. Разделение сложной проблемы на более мелкие и простые подпроблемы.

3. Независимая разработка и тестирование каждого модуля.

Модульное программирование — это организация программы из небольших независимых блоков, называемых модулями, структура и поведение которых определяется некоторой совокупностью правил.

Таким образом, модуль — основной строительный блок структурной программы. Каждый модуль должен соответствовать одной ; проблемно-ориентированной задаче.

Достоинства модульного программирования:

1. Модульная программа проще для понимания, поскольку есть возможность в каждый момент времени рассматривать один модуль.

2. Упрощено тестирование программы.

3. Упрощен процесс обнаружения и исправления ошибок.

4. Изменения, вносимые в программу, могут быть ограничены немногими модулями, т.е. не требуют просмотра всего текста программы.

5. Упрощен процесс повышения эффективности программы.

6. Отдельные модули могут повторно использоваться в других программах в качестве строительных блоков.

7. Время разработки сложной программы может быть заметно сокращено, поскольку разработка отдельных модулей может быть поручена разным программистам, работа которых может выполняться более или менее независимо.

### 4.2. Программные модули и схема модуляризации

Модуль — это какая-либо процедура или функция, написанная в соответствии с определенными правилами. Модуль разрабатыва-• последовательность   [ораторов, ограниченных точкой '[кой выхода.'icpHoro ящика", которая

"Черный ящик" — ,[, выходы и функция, :                                    льно, как реализован

сам процесс, т.е. "черный ящик" может быть использован без понимания его содержания.

Модуль должен обладать следующими свойствами:

1. Каждый модуль представляет одну логическую задачу.

2. Модуль замкнутый и простой.

3. Модуль дискретен и обозрим.

4. Модуль отдельно тестируется и отлаживается.

5. Каждый модуль реализуется применительно к одной независимой функции программы.

6. Каждый модуль имеет одну точку входа и одну точку выхода.

7. Модули могут объединяться в более крупные модули без знания особенностей их внутреннего содержания.

8. Модули должны иметь хорошо определенные интерфейсы, при этом управляющие связи осуществляются через их точки входа и выхода.

Разделение программы на модули — один из эффективных путей управления сложностью и способ построения структурных программ. Структурная программа, построенная по модульному принципу, обладает определенными свойствами:

1. Программа разделяется на ряд модулей, упорядоченных иерархически в соответствии с их логическими связями и связями по последовательности выполнения.

2. Последовательность (поток) выполнения программы от модуля к модулю ограничивается жесткой схемой: управление должно передаваться к модулю в единственную его точку входа и покидать модуль в его точке выхода и всегда должно возвращаться к вызывающему модулю.

3. Конструкция модуля стандартизуется в соответствии с традиционными правилами модуляризации, а в качестве составных блоков в модуле должны использоваться только последовательность, выбор и повторение (цикл). Оператор безусловного перехода GO TO целесообразно использовать только для перехода непосредственно в точку выхода.

4. Структурная программа должна быть документирована, т.е. содержать информацию о модуле в тексте исходного кода в виде комментариев. Описание общей функции программы, пояснение функций каждого модуля, описание структур данных, а также связей модуля с другими модулями программы обязательно.

При построении модульной программы важным представляется выбор размера модуля. В качестве грубого руководящего указания используется размер модуля в строках кода или в числе операторов. В разных источниках приводятся разные оценки, обобщая их, можно сказать, что модуль не должен содержать более 50 строк кода. (Иногда предлагают ограничивать число строк размером экрана видеотерминала.)

Мера сложности модуля также играет важную роль. Существует несколько подходов к количественной оценке сложности. Одна из наиболее удобных и распространенных — оценка с помощью так называемого цикломатического числа, равного числу путей выполнения программы. Таким образом, сложность программы или модуля равна числу операторов IF + 1. Если в условном операторе используется сложное логическое выражение, то подсчитывается число простых операций сравнения-

Структура взаимосвязей модулей программы называется схемой модуляризации. На рис. 1 представлен пример возможной трехуровневой схемы распределения модулей программы. Главная цель модуляризации — получение хорошей схемы, которая должна быть адекватной составным частям решаемой проблемы. Качество схемы модуляризации оценивается простотой и эффективностью ее реализации. Разработка схемы модуляризации — процесс эвристический, позволяющий получить несколько вариантов решения, среди которых должен быть выбран наилучший.

1-й уровень иерархии

2-й уровень иерархии

3-й уровень иерархии

Модуль А вызывает модули В, С, D

Модуль А является родительским по отношению к модулям В, С, D, которые являются дочерними по отношению к А

Рис. 1. Схема модуляризации

Естественное требование модульного программирования — иерархическое упорядочение модулей. Иерархическая организация модулей определяется следующим образом (см. рис. I):

1. Первый уровень содержит один модуль, который называется корневым. Он представляет общую функцию программы на высшем уровне.

2. Второй уровень иерархии содержит модули, которые более подробно определяют функцию корневого модуля.

3. Каждый последующий уровень модулей в иерархии создает более детальное описание функций, выполняемых программой.

4. Схема взаимосвязей модулей определяет потоки управления в структурной программе.

Между модулями существуют отношения активизации, т.е. один модуль может вызывать другой. Так, если модуль А вызывает модуль В, то это означает, что управление передается от модуля А к модулю В. Модуль А называется вызывающим, или родительским, а модуль В — вызываемым, или дочерним. Иногда их называют соответственно "отец — сын". В структурной программе существуют следующие правила для потока управления:

1. Выполнение программы начинается с корневого модуля.

2. Модуль выполняется только тогда, когда он вызывается родительским модулем.

3. Дочерний модуль не может вызывать родительский и не может вызывать сам себя.

4. Управление программой должно входить в модуль в точку входа и покидать модуль в точке выхода.

5. Управление всегда возвращается к вызывающему модулю, когда вызванный модуль выполнит свою функцию.

6. Наименьшая программа состоит из единственного корневого модуля, все остальные содержат один корневой и один или более модулей другого уровня. За исключением корневого, все остальные модули должны иметь, по крайней мере, одного родителя. Если модуль имеет несколько родительских модулей, то он называется общим.

7. Каждая ветвь иерархической схемы модуляризации заканчивается терминальным модулем.

Как и всякая иерархическая структура, схема модуляризации характеризуется глубиной — числом уровней иерархии, и широтой — числом модулей на определенном уровне. Важной характеристикой,

определяющей сложность программ и качество схемы модуляризации, является понятие веера управления, который равен числу дочерних модулей, вызываемых родительским модулем. Очень высокие или низкие значения веера управления в схеме модуляризации служат показателями плохой схемы модуляризации. В общем случае веер управления не должен превышать 10, а в качестве близкого к оптимальному на практике рассматривают число 7. Целесообразно строить схему модуляризации, в которой веер управления имеет небольшие отклонения от этого числа для всех родительских модулей.

### 4.3. Оценка качества модульной программы

При проектировании модульной программы возникает необходимость оценки качества каждого модуля и всей программы, построенной по модульному принципу. Как уже отмечалось, одной из наиболее простых, но важных характеристик модуля является его сложность, которая в простейшем случае определяется числом строк кода (или числом операторов). Другой оценкой сложности модуля, которая широко используется на практике, выступает число условных операторов IF, которые позволяют оценить число путей выполнения программы. При разработке каждого модуля это число не должно превышать 10. Опыт разработки программной Продукции приводит к выводу, что схема модуляризации удовлетворительна, если минимальна сложность каждого модуля и если сложность равномерно распределена по всей программе. Следует избегать "зон повышенной сложности", т.е. модулей с существенно большей сложностью.

Кроме размера модуля, на сложность программы и простоту ее восприятия оказывают существенное влияние связи между внутренними элементами каждого модуля и связи между модулями. Модули связываются с помощью данных, а также структурой управления в программе. Явная связь между модулями появляется, когда между ними передаются данные в виде параметров, а косвенная связь, когда модули ссылаются на одни и те же данные. Для снижения сложности программы связи между модулями необходимо минимизировать. Степень независимости между модулями принято описывать с помощью сцепления (coupling). При малом сцеплении модуль может быть легко понят без изучения другого, либо изменен без изменений в других модулях.

Три фактора оказывают влияние на сцепление модулей:

1. Число элементов данных, передаваемых между ними (чем больше передается данных, тем сильнее сцепление).

2. Количество управляющих данных, передаваемых между модулями.

3. Число глобальных элементов данных, которые совместно используются модулями.

Первый фактор — это число параметров, которые передаются в вызываемый модуль. Часто передача многих параметров показывает, что модуль выполняет не одну, а несколько функций. На сложность программы оказывает влияние не только число, но и тип передаваемых данных. Целесообразно в качестве передаваемых параметров использовать не структурные, а простые данные.

Совместно используемые данные — данные, которые явно упоминаются в модуле, а не передаются в виде параметров. Наиболее ярким примером служат глобальные данные. Использование глобальных данных усложняет понимание и особенно изменение отдельных модулей, так как их данные могут использоваться незаметным образом и разными путями. Между модулями различают несколько типов сцепления (5—7). Наилучшим, наиболее слабым, является сцепление по данным, причем данные передаются явно в качестве параметров в виде простых переменных или массивов и используются непосредственно для решения функциональной задачи модуля, а не для управления. Несколько хуже, когда модули связаны между собой через сложный структурный элемент данных (например, запись). При этом вызываемый модуль использует только отдельные элементы записи. Такой вид сцепления называют сцеплением по образцу- Существенно более сильное сцепление между модулями, когда они используют одну и ту же область глобальных данных (сцепление по общей области).

Другим показателем или мерой качества схемы модуляризации является связность (cohesion), которая определяет, как сильно между собой связаны элементы внутри модуля. Наиболее сильная и наилучшая связность — функциональная, которая характеризуется тем, что каждый элемент модуля служит необходимой и существенной частью для выполнения одной, и только одной функции. Такой модуль не может быть разбит на два других модуля, так как он выполняет одну специфическую функцию. Всего принято рассматривать 7 уровней связности. Ориентировочно функциональный уровень связности на практике можно определить, если описать функцию модуля в виде одного повелительного предложения.

Обычно через сцепление и связность оценивается качество схемы модуляризации, но они могут быть также использованы и для оценки степени приспособленности программы к изменениям. На простоту изменения программы влияют как внутренняя структура каждого модуля, так и межмодульные связи. Хорошая программа должна иметь высокую связность каждого модуля и слабое сцепление модулей между собой.

## Глава 5. Модели разработки программных изделий

### 5.1. Модель жизненного цикла программного изделия

Многолетний мировой опыт разработки средств программного обеспечения ЭВМ позволил выделить несколько общепринятых моделей (парадигм) создания сложных программных систем. Эти модели предназначены для установления четкой регламентации этапов и содержания работ на каждом этапе, методов и процедур выполнения самих работ, состава и содержания разрабатываемой документации. Четко определенные модели позволяют существенно повысить эффективность процесса разработки сложных программных комплексов, оптимально организовать управление разработкой, планирование и контроль за сроками выполнения отдельных этапов, правильно распределить работы в коллективе разработчиков. В результате удается заметно снизить затраты на разработку программного изделия и повысить качество продукта.

Одна из наиболее распространенных моделей — модель жизненного цикла программного изделия. В различных литературных источниках состав фаз (этапов) ЖЦПИ несколько отличается, хотя общая последовательность и содержание основных работ сохраняет основную схему: анализ и выработка требований — проектирование — программирование — тестирование и отладка — эксплуатация и сопровождение (см. рис. 2). Эта модель ЖЦПИ получила также название "Водопад", или каскадная модель.

В дальнейшем целесообразно ориентироваться на наиболее современный подход, представленный в стандартах на разработку программного обеспечения. Модель ЖЦПИ применима как для разработки программ для индивидуального использования, так и для сложных программных изделий промышленного и коммерческого назначения.

Требования пользователя

Требования к программному изделию

Архитектурное проектирование

Детальное проектирование

Передача в эксплуатацию

Эксплуатация, сопровождение

Рис. 2. Модель жизненного цикла программного изделия

На практике выполнение работ по такой жесткой схеме можно реализовать только для довольно простых программных продуктов, требования пользователя к которым можно с самого начала сформулировать в полном объеме. В общем случае процесс разработки является итеративным, что показано на рисунке пунктирными линиями. На каждой фазе жизненного цикла могут вноситься изменения в принятые решения, что приводит к необходимости возвращения к предыдущим этапам.

Модель ЖЦПИ содержит шесть фаз разработки, для которых в стандартах определены содержание работ, виды деятельности, входные и выходные документы:

1. Определение требований пользователя.

2. Определение требований к программному обеспечению.

3. Архитектурное проектирование.

4. Детальное проектирование и программирование.

5. Передача программного изделия в эксплуатацию.

6. Эксплуатация и сопровождение.

Разработка программного изделия здесь предполагает выполнение четко определенных работ. Результаты оформляются в виде соответствующих документов и материалов, которые должны быть рассмотрены и одобрены до передачи на следующую фазу. Таким образом, важнейшим видом деятельности на всех этапах жизненного цикла является критический и всесторонний обзор и оценка материалов, подготовленных на соответствующей фазе ЖЦПИ. Одобрение этих материалов определяет момент окончания одной фазы и момент начала следующей фазы.

В соответствии со структурой ЖЦПИ при планировании работ и при контроле за сроками их выполнения имеется, по крайней мере, шесть событий, которые характеризуют переход к следующей фазе:

1. Рассмотрение и одобрение требований пользователя.

2. Рассмотрение и одобрение требований к программному изделию.

3. Рассмотрение и одобрение архитектурного проекта программного изделия.

4. Рассмотрение и одобрение детального проекта программного изделия, руководства пользователя, программ и утверждение акта о готовности их к приемному тестированию.

5. Утверждение акта о предварительной приемке программного изделия, рассмотрение и одобрение документа о передаче программного изделия в эксплуатацию.

6. Утверждение акта об окончательной приемке и передаче в эксплуатацию программного изделия и принятие документа о результатах всех работ по созданию программного изделия.

### 5.2. Модель "возрастающей выдачи"

Подход "возрастающей выдачи" является модификацией стандартной модели и характеризуется тем, что после разработки архитектурного проекта подготавливается несколько версий программного изделия. При этом каждая версия становится все более содержательной с точки зрения функций, выполняемых программным изделием. Такой подход может оказаться предпочтительным для крупных программных проектов. Его использование может быть обусловлено следующими причинами:

• отдельные функции программного изделия могут потребоваться раньше, а функциональные возможности системы — наращиваться постепенно;

• размер группы разработчиков позволяет выполнять проект по частям, например, по функциональным подсистемам;

• финансирование разработки позволяет выделять ограниченные средства, но в течение ряда лет.

При таком подходе каждый выдаваемый результат должен быть пригоден для использования и обеспечивать некоторое подмножество требуемых функций. К числу его недостатков относится увеличение объема работ по тестированию, поскольку с появлением каждой новой версии изделия требуется повторное тестирование, подтверждающее, что добавленные возможности не ухудшили качество программного изделия.

### 5.3. Модель с использованием прототипа

Довольно часто пользователь-заказчик формулирует только общие цели программного изделия и не определяет исчерпывающим образом все требования. В этом случае разработка прототипа программного изделия зачастую оказывается наилучшей моделью процесса разработки программного изделия. В прототипе стремятся реализовать решение основных проблемных вопросов, поставленных заказчиком, и продемонстрировать ему их реализацию.

Главная цель создания прототипа — уточнение требований пользователя и проверка основных идей проектируемого изделия. В ряде случаев прототип позволяет определить осуществимость проекта. При таком подходе разработчик может создать прототип, моделирующий программное изделие, в одной из трех форм:

1. Прототип на бумаге или модель, реализованная на ПЭВМ для отображения человеко-машинного взаимодействия в форме, понятной заказчику.

2. Функционирующий прототип, который реализует некоторое подмножество функций, требуемых от изделия.

3. Комплекс программ, выполняющих часть или все функции, указанные заказчиком, которые затем могут быть уточнены или улучшены, а возможно, и расширены в дальнейшей разработке.

Прототипы обычно игнорируют требования качества, надежности, удобства сопровождения и т.п. Процесс разработки прототипа начинается со сбора требований, а заказчик определяет только наиболее очевидные из требований. Затем осуществляется быстрое проектирование и конструирование прототипа, работа которого демонстрируется заказчику для уточнения требований. Процесс доводки прототипа — итерационный, поскольку на каждой итерации происходит уточнение требований. Обычно прототип используется в качестве основы для инженерного проектирования сложных программных продуктов большого размера, в которых предполагается реализовать новые функции.

### 5.4. Спиральная модель

Подход к созданию программного изделия на основе спиральной модели охватывает все основные элементы моделей, рассмотренных ранее, но дополнительно включает новый вид деятельности — анализ риска. Общая схема разработки программного изделия представлена на рис. 3 в виде четырех квадрантов, соответствующих четырем видам деятельности, выполняемым последовательно:

1.Планирование, включающее определение целей, возможных альтернативных решений и ограничений.

2. Анализ риска, связанный с анализом альтернативных решений и оценкой возможных рисков и путей их преодоления.

3. Инженерная разработка продукта "следующего уровня".

4. Оценка пользователем (заказчиком) результатов инженерной деятельности, т.е. экспертиза разработанного варианта продукта.

Планирование

Сбор первичных требований и планирование проекта

Планирование, основанное на замечаниях заказчика

Оценка заказчиком

Оценка заказчиком

Анализ риска 
(Анализ, основанный на первоначальных требованиях; 
основанный на реакции заказчика)

Разработка

Рис 3. Спиральная модель разработки программного изделия

По мере прохождения указанных четырех этапов создается версия программного изделия, и на каждом следующем витке спирали происходит переход к более совершенной версии. Если на первом витке анализ риска указывает на отсутствие четкости и определенности в требованиях, то может оказаться необходимым создание прототипа, чтобы помочь и разработчику, и заказчику уточнить и согласовать требования. В результате оценки заказчиком результатов инженерной разработки вырабатываются предложения по модификации изделия, и на основе этих предложений начинается новый виток спирали с этапа планирования. На каждом витке высшей точкой является фаза анализа риска, когда принимается решение о продолжении работ. При очень высоком риске проект может быть закрыт.

Обычно движение по спирали продолжается, и с каждым витком происходит приближение ко все более совершенному программному изделию. Инженерная разработка в свою очередь может проводиться в соответствии с моделью классического ЖЦПИ. Следует отметить, что спиральная модель (и ее модификации) является одной из наиболее реальных моделей при разработке программных систем большого размера. В качестве эффективного средства снижения риска целесообразно создавать прототип на каждом витке спирали. Спиральная модель не получила такого широкого распространения, как модель ЖЦПИ, поскольку она требует значительных усилий при оценке риска и экспертизе такой оценки.

# Раздел 2. ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ

## Глава 6. Определение требований пользователя и требований к программному изделию

### 6.1. Требования пользователя

Первая фаза жизненного цикла связана с подробным определением решаемой проблемы. Цель этой фазы — сформулировать задачу, которая должна быть выполнена с использованием компьютера, а также определить, что предполагается получить в результате автоматизации. Программное изделие может разрабатываться как по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика, так и для широкого коммерческого применения, в последнем случае роль заказчика выполняет рынок, требования которого обязан всесторонне учитывать разработчик. Поэтому понятие заказчика, или пользователя разрабатываемого изделия, будем трактовать, исходя из этого положения. Считается, что ответственным за определение требований является пользователь (заказчик), и в этой работе ему должны помогать инженеры, знающие компьютерные технологии. Выходным результатом работ на этой фазе служит документ Требования пользователя (ДТП), который утверждается после всестороннего критического обзора и рассмотрения.

Основной вид деятельности в этой фазе — сбор требований пользователей и их тщательное документирование в ДТП. Здесь подготавливается и план работ следующей фазы.

Сбор требований пользователя к будущей автоматизированной системе осуществляется путем обследования существующей технологии обработки данных (обычно путем изучения документопотоков), путем опроса специалистов, специально проводимыми интервью с пользователями. Поскольку, по мере сбора, требования могут изменяться, уточняться и добавляться, вся эта деятельность в целом представляет собой итеративный процесс, предполагающий многократные повторения, необходимые для достижения максимальной детализации, четкости и однозначности в формулировке каждого требования, а также достижения полноты охвата всех требований пользователя.

Первым шагом в определении требований пользователя должно быть уяснение операционной обстановки, т.е. должна быть выработана четкая картина реальной обстановки, в которой будет функционировать разрабатываемый программный продукт. Повествовательное описание окружающей обстановки и условий работы целесообразно дополнить схемами потоков документов, указав в потоках связи с внешними системами по отношению к рассматриваемой.

Все требования пользователей делятся на:

1. Требования, отражающие возможности системы, реализация которых обеспечивает решение поставленной проблемы.

2. Требования, определяющие ограничения на способы и пути решения проблемы или на пути достижения поставленной цели.

Требования первой группы описывают функции и операции, необходимые пользователю. Важную часть здесь составляют атрибуты точности. Во многих случаях появляются временные и пространственные требования, которые целесообразно представить в виде последовательности выполняемых операций, в виде регламента подготовки выходных документов с указанием периодичности и сроков их выдачи с привязкой к соответствующим документам.

Требования-ограничения могут включать требования использования определенных форм документов для взаимодействия с другими системами, стандартных описаний данных, форматов, а также требования применения определенных компьютеров, операционных систем и т.п. Для диалоговых систем пользователь может пожелать, например, использовать специфические экранные формы или шаблоны, специальные средства помощи, создаваемые программными средствами. Ограничения могут включать и требования качественного типа. Защита данных от несанкционированного доступа, приспособленность изделия к адаптации, переносимость в другие операционные среды — все это может быть отнесено к требованиям-ограничениям. При этом пользователь должен подробно описать потери, порождаемые нарушением подобных требований, чтобы разработчик мог критически оценить каждое требование.

Каждое требование пользователя должно описываться следующими атрибутами:

1.Идентификатор, позволяющий проследить выполнение каждого установленного требования через все фазы ЖЦПИ.

2. Уровень важности, устанавливаемый в соответствии со шкалой рейтингов, принятой пользователем для разрабатываемого изделия.

3.Стабильность требования, указывающая степень его постоянства на протяжении ЖЦПИ. При этом должны быть отмечены требования, которые могут быть изменены в результате получения в процессе проектирования новой информации или в результате накопления опыта эксплуатации.

4. Приоритет, указывающий определенную временную последовательность в реализации различных требований, особенно для развивающихся систем, когда, например, отдельные функциональные подсистемы могут разрабатываться достаточно независимо и последовательно.

5. Источник возникновения требования должен указываться либо в виде ссылки на конкретный внешний документ, либо на пользователя (группу пользователей), который установил это требование.

6. Проверяемость требования, т.е. каждое требование должно поддаваться проверке выполнения. Это определяет возможность контроля того, что требование включено в проект и может быть реализовано программными средствами и протестировано.

7.Ясность формулировки, означающая определенность и однозначность требования и отсутствие какой-либо неопределенности.

### 6.2. Требования к программному изделию

Вторая фаза ЖЦПИ — фаза определения требований к программному изделию, которая является фазой "анализа проблемы". Главной целью этой фазы выступает разработка полной, непротиворечивой и корректной совокупности требований к программному обеспечению на основе всестороннего изучения требований пользователя. За выработку требований отвечает разработчик. В качестве участников этой фазы должны привлекаться пользователи, инженеры-программисты, специалисты по техническим средствам, а также обслуживающий персонал. Ответственным за выполнение работы, как правило, назначается системный аналитик. Руководитель проекта организует взаимные консультации и обсуждения, поскольку участники обсуждений могут иметь разное представление о конечном продукте, и их взгляды должны синтезироваться в четкие и непротиворечивые формулировки требований.

Основным выходным результатом этой фазы жизненного цикла является документ Требования к программному изделию (ДТПИ), который определяет, что должен делать программный продукт, а также, как будет осуществляться проверка правильности и полноты выполняемых функций и на этапах проектирования, и при проверке конечного продукта. Работы здесь выполняются в соответствии с планом, разработанным на предыдущем этапе.

Основная деятельность — трансформация требований пользователя в требования к программному изделию и составление подробного описания того, что должно выполнять программное изделие. Подготавливаемый документ должен отражать взгляд разработчика на решаемую проблему. Этот взгляд базируется на модели системы обработки данных, построенной на основе структурного системного анализа потоков данных и представленной в виде совокупности схем потоков данных с последовательной пошаговой детализацией функций разрабатываемой системы. Главная задача на этом этапе — согласование представлений и требований пользователя (заказчика) и разработчика программного изделия.

Выработка требований к программному изделию может потребовать создания прототипа для проверки, пояснения или уточнения требований и их согласования с заказчиком. Кроме документа Требования к программному изделию, на этой фазе разрабатываются планы работ для следующей фазы. В отечественной практике рассматриваемая фаза завершается созданием Технического задания на программное изделие.

### 6.3. Разработка логической модели программного изделия

Разработчик должен сконструировать логическую модель проектируемого программного изделия, независимую от последующей физической реализации, которая должна отражать требования пользователя. Эта модель служит для выработки совокупности требований к программному обеспечению. Существующие структурные методологии используют для построения модели принцип нисходящей декомпозиции основной функции программного изделия в иерархию функций с последовательной детализацией функции на следующих уровнях иерархии. Средством логического моделирования выступает структурный системный анализ, позволяющий подробно описывать схемы потоков данных, которые будут существовать при функционировании автоматизированной системы (программного продукта). Для описания схем потоков данных используются компоненты: источник/приемник данных, линия потока данных, хранилище данных, блок обработки данных.

Процесс структурного анализа осуществляется по функциональным уровням. Прежде чем переходить к детальному рассмотрению следующего уровня, необходимо провести сквозной просмотр всех спецификаций каждого функционального блока данного уровня, чтобы убедиться в согласованности всех требований. Обычно число уровней не превышает 3—4-х.

Логическая модель должна удовлетворять следующим правилам:

1. Каждая функция в модели отражает единственную и четко определенную цель. Имена функций определяют, что должно быть сделано, а не как сделано.

2. Функции соответствуют уровню иерархии, на котором они представлены в модели.

3. Связи между функциями (функциональными блоками модели) минимизируют.

4. Каждая функция может разделяться не более чем на 7 подфункций следующего уровня.

5. В модели не должна присутствовать информация, связанная с последующей реализацией изделия, например, такие понятия, как модуль, файл, запись и т.п.

6. Для каждой функции приводятся входные данные.

7. Каждой функции соответствует список выходных данных (выходных отчетов).

### 6.4. Классификация требований к программному изделию

Требования к программному изделию систематизируются в соответствии с классификацией, которая будет описана далее, и содержат следующие категории:

1.Функциональные требования определяют, что должно делать программное изделие, и выводятся непосредственно из логической модели, которая, в свою очередь, вытекает из требований пользователя. Для количественного выражения некоторые из функциональных требований могут включать атрибуты эксплуатационных характеристик, например, производительность, емкость и т.п.

2. Эксплуатационные требования определяют значения измеряемых переменных, характеризующих работу программного изделия. Эксплуатационные требования могут быть представлены либо в виде отдельных требований, либо в виде количественных атрибутов функциональных требований.

Количественные требования нецелесообразно фиксировать в виде качественных характеристик типа "быстрый ответ", а следует записывать, например, в виде "время ответа должно быть не более Х сек", или вместо "в большинстве случаев" указывать "для Y% случаев среднее время ответа должно быть менее Z сек" и т. п.

Атрибуты эксплуатационных характеристик могут быть также представлены в виде диапазона значений.

3. Требования к интерфейсам описывают элементы технических средств, программного обеспечения, баз данных, с которыми должен взаимодействовать программный продукт. Требования к интерфейсам с техническими средствами определяют необходимую их конфигурацию. Требования к программному обеспечению могут включать требования к типу и версии операционной системы, прикладным пакетам, типу СУБД. Требования к внешним интерфейсам могут обусловить, например, использование конкретного сетевого протокола передачи информации, определенного языка описания документов и т.п.

Требования к интерфейсам можно проиллюстрировать с помощью специальных структурных схем, описывающих взаимодействие программного изделия с окружающей обстановкой.

4. Операционные требования регламентируют, как система будет работать и как она будет связываться с операторами или пользователями программного изделия. Операционные требования должны включать все интерфейсы пользователя и требования к человеко-машинному взаимодействию, например, форматы экранов, содержание сообщений об ошибках, справочная информация, выдаваемая в качестве подсказок пользователю, и т.п.

5. Требования к ресурсам обычно устанавливают верхние пределы для характеристики технических средств, таких, как скорость процессора, емкость внешней и оперативной памяти и т.д.

6. Требования на верификацию программного изделия и на приемное тестирование описывают, как проверяется корректность принимаемых решений на каждом этапе ЖЦПИ, и могут включать требования к моделированию окружающей обстановки и интерфейсов программного изделия. Требования к приемному тестированию определяют условия проведения аттестации разработанного программного изделия.

7. Требования к защите информации включают требования к обеспечению конфиденциальности и целостности информации: команды блокировки, системы паролей и защиты от вирусов, ограничение доступа к данным и запрещение отдельных операций с данными для разных категорий пользователей.

8. Требования к качеству охватывают специфические атрибуты программного изделия, которые гарантируют, что функционирование изделия будет соответствовать поставленным целям. Везде, где это возможно, показатели качества должны быть выражены в количественных величинах.

Такие показатели качества, как надежность программного изделия, пригодность его к сопровождению, безопасность, описываются отдельно.

9. Требования к надежности определяются либо значением допустимого среднего времени между отказами, либо значением минимального времени между отказами-

10. Требования на пригодность к сопровождению могут быть представлены требованиями простоты исправления ошибок (при отказах), легкости адаптации к конкретным операционным условиям и простоты модернизации программного изделия при изменении требований пользователя и при совершенствовании программного изделия в процессе его эксплуатации.

Требования должны быть по возможности представлены количественными показателями, такими, как время исправления отказа или коэффициент готовности. Они могут также включать ряд ограничений, отражающих возможности организации, занятой сопровождением.

11-Требования к безопасности могут определять ряд дополнительных требований к программному изделию, которые обусловлены опасностью отказов программного изделия. При этом могут быть указаны отдельные функции, отказы при выполнении которых могут привести к серьезным последствиям (для людей, имущества и т.п.).

12. Требования к документации обычно Дополняют требования, содержащиеся в стандартах на документацию.

### 6.5. Атрибуты требований к программному изделию

Требование к программному изделию после всестороннего изучения и согласования должно быть документировано. Описание каждого требования включает следующие атрибуты.

1.Идентификатор, обеспечивающий возможность контроля реализации этого требования в течение всех фаз ЖЦПИ.

2-Уровень важности, указывающий, насколько существенно это требование, может ли оно в дальнейшем обсуждаться и изменяться или оно является категорическим.

3. Приоритет, указывающий некоторый порядок очередности при планировании работ и при проектировании изделия.

4. Стабильность отражает степень постоянства требования. Здесь приводятся все те требования, которые могут быть изменены на протяжении ЖЦПИ в результате получения дополнительной информации об изделии.

5. Пригодность к верификации, означающая возможность проверки присутствия данного требования на каждой фазе разработки, демонстрации того, что требование реализовано в проекте с помощью либо тестовых прогонов, либо в результате сквозных просмотров.

При описании требований особое внимание должно быть уделено ясным и четким формулировкам, обеспечивающим однозначную интерпретацию каждого из них.

В перечне требований к программному изделию учитываются все требования пользователя, и для каждого возможного набора входных данных описываются все действия, выполняемые программным изделием.

Наконец, совокупность требований должна содержать непротиворечивые требования. Несогласованность требований может возникать при использовании разных терминов для описания одинаковых сущностей и, наоборот, один и тот же термин — для описания разных предметов. Другим источником несогласованности могут быть случаи, когда одновременно должны выполняться несовместимые действия или выполняться в недопустимой последовательности. Противоречивость требований может проявиться и в случае дублирования требований, особенно, когда одно требование перекрывает другое.

### 6.6. Документ Требования к программному изделию

Основным выходным материалом рассматриваемой фазы должен быть документ Требования к программному изделию. Главным показателем качества этого документа является полнота охвата требований пользователя. Для контроля и доказательства полноты в документ помещается таблица (матрица), показывающая, как требования пользователя соотносятся с требованиями к программному обеспечению. Таблица позволяет организовать трассировку требований как вручную, так и с привлечением автоматизированных средств.

Непротиворечивость описания требований должна проверяться и при проведении критического обзора документа.

Основное в документе — функциональные требования, которые структурируются по нисходящему принципу с последовательной детализацией требований предыдущего, более высокого уровня. Нефункциональные требования подключаются к функциональным и могут появиться на всех уровнях иерархии функциональной декомпозиции.

Документ не содержит описания деталей реализации программного изделия, т.е. функциональные требования отражают лишь то, что будет выполнять программный продукт. Многие из функциональных требований вытекают из схем потоков данных, которые являются результатом структурного системного анализа проектируемого продукта. При этом схема потоков данных верхнего уровня дает общий обзор функций будущего изделия.

В документе каждое требование, снабженное идентификатором и атрибутами степени важности и приоритета, имеет ссылку на документ Требования пользователя для облегчения обратной трассировки.

Документ Требования к программному изделию должен быть написан на естественном языке. В его рассмотрении и критическом обзоре, кроме разработчиков, принимают участие пользователи, операционный персонал и менеджеры, поэтому стиль и форма изложения требований должна быть понятна всем участникам этой фазы. Однако при описании ряда специфических требований возможно использование формальных языков описания спецификаций, во избежание нежелательных неточностей и многозначности естественного языка. В этом случае формальное описание (например, в виде таблиц или деревьев решений и т.п.) должно быть дополнено пояснениями на естественном языке.

### 6.7 Техническое задание на разработку программного изделия

Этапы разработки требований пользователя и требований к программному изделию в практике разработки программных изделий в нашей стране рассматриваются в схеме ЖЦПИ как стадия разработки Технического задания.

Техническое задание обобщает и систематизирует все требования, предъявляемые к программному изделию со стороны будущих пользователей, и является исходным документом, содержащим всю необходимую информацию для проектирования изделия. В нем формулируется задача автоматизации и требования к функционированию изделия на языке пользователя, а также задание программистам на реализацию изделия.

Структура и содержание разделов технического задания должна обеспечить программиста информацией о сущности и особенностях автоматизируемого процесса, о структурах и содержании потоков данных, характеризующих технологический процесс, об алгоритмах обработки данных, реализующих технологический процесс, и о формах представления выходной информации, требуемой пользователю. В связи с этим техническое задание содержит следующие основные разделы:

1. Описание технологических процессов, подлежащих автоматизации, что позволяет разработчикам программного изделия правильно и полно понять особенности автоматизируемого технологического процесса. Вначале описывается существующий процесс с указанием последовательности выполняемых операций, контролей, согласовании и т.п., а затем приводится описание предполагаемых технологических цепочек для нового технологического процесса.

2. Описание документопотоков автоматизируемого процесса включает описание всех входных, выходных и промежуточных документов, которые используются пользователем в настоящее время для каждого этапа технологического процесса. Для каждого документа должны быть указаны: источник и приемник информации (откуда поступает и куда передается документ), структура и информационное содержание документа, алгоритм обработки информации в документе, форма носителя и способ передачи документа, перечень одновременно используемых и обрабатываемых документов и т.д.

3. Формулировка задачи автоматизации включает описание разделов технологического процесса, подлежащих автоматизации. При этом отмечается ожидаемый в результате автоматизации экономический эффект.

Таким образом, первые три пункта описывают проблему автоматизации.

4. Функциональное назначение программного изделия содержит перечень функций разрабатываемого программного изделия, реализация которых обеспечит решение поставленной задачи автоматизации.

5. Состав групп пользователей и распределение функций между ними с описанием требований к их квалификации для работы с программным продуктом и описанием особенностей решаемых ими задач.

6. Иерархическая функциональная диаграмма программного изделия, отражающая иерархию функций и подфункций.

7. Описание данных — схем потоков данных, всех структур данных и взаимосвязей между ними.

Схемы потоков данных должны включать источники и приемники информации, хранилища данных, функциональные блоки обработки данных и линии потоков, соединяющие все элементы схемы между собой. Схемы потоков данных отражают в графической форме функциональную модель системы.

8. Обобщенные алгоритмы работы функциональных блоков, записанные в понятиях языка пользователя. Описание каждого блока охватывает и описание входных потоков и результатов обработки данных на выходе каждого блока.

9. Требования к интерфейсам пользователя включают либо указания на принятый стандартный для данной задачи интерфейс, либо описывают его специфические особенности и отличия с обоснованием их целесообразности. При описании интерфейса пользователя с программным изделием необходимо отразить средства ввода и отображения информации, способ представления информации (текст, таблица, график и т.д.) и общую характеристику экранного представления (многооконность, система подсказок и выдача справочной информации).

10. Детальное описание функциональных блоков, ориентированное на программиста-разработчика. Для каждого функционального блока, начиная с корневого, необходимо описать алгоритм его работы с указанием тех функциональных блоков и экранных форм, которые могут быть вызваны рассматриваемым функциональным блоком.

Описание алгоритма работы должно быть настолько подробным и понятным для программиста, чтобы он мог самостоятельно работать над программой без согласования своих действий с пользователем.

Под экранной формой понимают процедуру, обеспечивающую представление пользователю информации на экране, ввод и коррекцию данных и управление режимом работы программы с помощью меню и функциональных клавиш. Экранная форма манипулирует экранными окнами. По функциональному назначению выделяют несколько типов окон: управляющее окно, содержащее меню и функциональные клавиши; окно для ввода данных; окно для просмотра и коррекции данных; окно для вывода выходных форм (отчетов). Каждое окно должно быть подробно описано.

11. Выходные документы, выдаваемые в результате работы программного изделия, должны быть подробно описаны. Для каждого документа необходимо указать: кому предназначен и на какой носитель выводится документ, из каких исходных данных формируется, каков алгоритм формирования документа и какова его структура (с указанием расположения полей и их наименований).

12. Права пользователей на доступ к данным и к функциям системы должны быть распределены по группам пользователей программного изделия, а также даны указания на то, какие функции доступны для каждой группы и какие привилегии имеют разные пользователи при работе с базой данных.

13. Технические и программные средства, на базе которых должно работать программное изделие. Здесь указываются тип и требуемые ресурсы ЭВМ, а также — в среде каких программных средств должно функционировать разрабатываемое изделие.

14. Дополнительные требования и ограничения могут при необходимости включать специфические требования к быстродействию, объемам памяти, безопасности данных и т.п.

Техническое задание есть результат соглашения между пользователем (заказчиком) и разработчиком, основной документ, определяющий дальнейшую разработку программного изделия.

## Глава 7. Архитектурное проектирование программного изделия

### 7.1. Общее содержание работ фазы

Фаза архитектурного проектирования — фаза "принятия решения". Цель этой фазы — определить совокупность компонент программного изделия и их интерфейсы, чтобы дать каркас для последующей разработки программного изделия. Архитектурный проект должен охватывать все требования, сформулированные на предыдущей фазе.

За определение архитектурного проекта несут ответственность инженеры — разработчики программного обеспечения. Во время выполнения работ они могут консультироваться с другими специалистами и представителями заказчика, а операционный персонал должен провести обзор архитектурного проекта. Выходной результат этой фазы — документ Архитектурный проект, документирующий каждую компоненту программного изделия и ее связи с другими компонентами. Документ считается завершенным, когда уровень описания компонент и их интерфейсов достаточен для того, чтобы над каждой из них могли независимо работать отдельные исполнители или их небольшие группы во время следующей фазы детального проектирования.

Рассматриваемая фаза ЖЦПИ заканчивается формальным утверждением документа Архитектурный проект после всестороннего его рассмотрения и критического обзора.

Работы на этой фазе выполняются в соответствии с планами, разработанными на предыдущей фазе, и направлены на создание и документирование архитектурного проекта- Сюда входят:

• конструирование физической модели программного изделия;

• описание требований к архитектурному проекту;

• выбор языка программирования;

• обзор проекта.

### 7.2. Виды деятельности

7.2.1. Конструирование физической модели

Разработчик должен сконструировать физическую модель, описывающую проект программного изделия в терминах программной обстановки. Физическая модель должна быть выведена из логической модели, описанной в Требованиях к программному изделию. При трансформации логической модели в физическую принимаются проектные решения, связанные с распределением функций по компонентам и определением входов и выходов каждой компоненты. Проектные решения также должны удовлетворять и нефункциональные требования, соответствовать критериям качества проекта и соображениям технологической реализуемости. Все проектные решения должны фиксироваться документально.

Моделирование — итеративный процесс. После описания каждой части проекта необходимо возвращаться к описанию предыдущих частей, пока не будет достигнуто ясное и точное описание каждой компоненты. Для построения модели в последние годы стали использоваться средства автоматизации, позволяющие получить непротиворечивую, более простую модель для конструирования и модификации.

7.2.2. Декомпозиция программного изделия на компоненты

Программное изделие должно быть представлено в виде иерархии компонент в соответствии с методами функциональной декомпозиции, а все компоненты — располагаться по уровням иерархии, и каждая компонента при этом — занимать точно определенное место. Функциональная декомпозиция осуществляется с помощью метода нисходящего проектирования. Как уже отмечалось, нисходящая декомпозиция является важным средством для управления сложностью. Кроме этого, она реализует принцип "сокрытия информации", требуя, чтобы компоненты нижнего уровня рассматривались как "черные ящики" для компонент более высокого уровня. Следовательно, для верхнего уровня известны только функции и интерфейсы компонент более низкого уровня, а особенности их внутреннего функционирования остаются неизвестными. Нисходящее проектирование также требует, чтобы каждый уровень проекта был описан с использованием терминов, отражающих степень абстракции, соответствующую данному уровню.

Компоненты нижнего уровня проекта должны быть достаточно независимы, чтобы обеспечивать проведение независимого и параллельного дальнейшего их детального проектирования и кодирования с минимальными взаимосвязями между программистами.

Документ Требования к программному изделию содержит множество групп нефункциональных требований, поэтому проектирование каждой компоненты должно включать ее анализ с точки зрения выполнения требований всех групп. Однако здесь следует помнить, что к разным компонентам могут иметь отношение лишь некоторые из групп требований.

### 7.3. Критерии качества архитектурного проекта

Архитектурный проект должен быть понятным, простым для модификации и обеспечивать высокую эффективность программного изделия. Эффективность определяется минимальным использованием имеющихся ресурсов, а простота модификации — незначительными затратами на сопровождение. Для достижения этих целей обычно стремятся упростить форму и функции каждой части архитектурного проекта. Для измерения сложности имеется ряд метрик, которые целесообразно использовать при проектировании. Функциональная простота характеризуется "связностью" отдельных компонент, т.е. внутренней структурой компоненты. При проектировании стремятся максимизировать связность каждой компоненты.

Простота формы достигается в результате:

• минимизации "сцепления" между компонентами;

• обеспечения соответствия функции, выполняемой компонентой, уровню иерархии;

• согласования программного обеспечения со структурами данных;

• максимизации числа компонент, использующих данную компоненту;

• ограничения числа подчиненных компонент;

• удаления дублирования между компонентами путем создания новых компонент.

Архитектурный проект должен быть модульным, с минимальным сцеплением между компонентами и с максимальной связностью внутри каждой из них. Компоненты модульной схемы должны описываться как "черные ящики", скрывая информацию о их внутренней структуре от других компонент. Важно знать, что они делают, а не как они работают.

Для упрощения понимания при описании проектов используются стандарты и соответствующая терминология; для решения одинаковых проблем — одинаковые решения. Для достижения единообразия и сопоставимости описаний разных частей проекта необходимо использовать стандарты на проектирование, CASE-средства и систематические обзоры проектных решений.

Выбор альтернативных решений может явиться хорошим и эффективным средством повышения качества проекта. Для выбора лучшего варианта необходимы соответствующие критерии, которые зависят от типа системы. Например, для системы реального времени важным является время ответа или время реакции системы, а для административной системы — стабильность базы данных. Для оценки альтернативных вариантов или для проверки сделанных допущений может использоваться прототип изделия. Например, для достижения высокой оперативности системы могут быть запрограммированы разные методы доступа к файлам базы данных, а разные методы могут привести к разным подходам в проектировании. Поэтому создание прототипов может оказаться частью процесса проектирования.

В документе Архитектурный проект программного изделия должен быть отражен один выбранный подход к решению поставленной проблемы, но в документе История проекта обычно описываются такие моменты, как необходимость создания прототипа, перечень разработанных программ, критерии выбора альтернатив и причины, определившие выбор варианта.

Документ Архитектурный проект программного изделия — ключевой документ, суммирующий все принятые решения. Он является основой для детального проектирования. Кроме описания всех компонент изделия, он должен содержать ссылки на все внешние интерфейсы. Одно из основных требований к документу — требование полноты охвата всех требований к программному изделию, представленных в предыдущем документе. Для демонстрации полноты в документ должна быть включена таблица перекрестных ссылок между требованиями к программному изделию и компонентами архитектурного проекта. Документ не может быть противоречивым, для чего прибегают к методам и средствам программотехники. Документ Архитектурный проект должен быть достаточно детальным, позволяющим управленцу составить план следующей фазы проектирования. Степень детализации на уровне архитектурного проекта должна также обеспечивать возможность более точной оценки стоимости работ последующих фаз разработки программного изделия.

## Глава 8. Детальное проектирование и изготовление программного изделия

### 8.1. Основные виды деятельности

Фаза детального проектирования и изготовления может быть названа "фазой реализации" в ЖЦПИ. Цель этой фазы — детализация проекта, описанного в предыдущем документе. Она включает кодирование, тестирование и документирование. Ответственными за выполнение работ в этой фазе являются программисты, специалисты другого профиля подключаются для консультаций. Верификация программного изделия может проводиться независимо специалистами, не принимавшими участия в разработке.

До начала кодирования (написания программ) важно рассмотреть адекватность и достаточность для разработки компьютерных ресурсов. Нельзя также говорить о начале кодирования, если отсутствуют операционная система и системные программы для ЭВМ. Производительность труда программистов может существенно упасть, если ресурсов окажется недостаточно.

Работы на этой фазе должны выполняться в соответствии с планом, принятым на предыдущей фазе. Выполнение пунктов плана должно тщательно отслеживаться и документироваться.

Детальное проектирование и изготовление программного изделия базируются на следующих трех принципах:

• нисходящая декомпозиция;

• структурное программирование;

• одновременное изготовление и документирование.

Эти принципы должны находить отражение как в проекте программного изделия, так и в организации работ. Их использование помогает своевременному выполнению работ и соблюдению бюджетных расходов. Они оказывают положительное влияние и на качество программного изделия, на его надежность и пригодность к сопровождению.

Нисходящая декомпозиция жизненно важна для управления сложностью и для реализации принципа "сокрытия информации".

Цель структурного программирования — стремление избежать ошибок при конструировании модулей и при написании программ. Использование структурного программирования с пошаговым совершенствованием проекта до уровня кодирования с использованием трех базовых структур приводит к заметному уменьшению числа ошибок кода, а также позволяет резко сократить время, затрачиваемое на тестирование и отладку программ. Структурное программирование делает код более понятным, уменьшая затраты на сопровождение программного изделия в дальнейшем.

Одновременное кодирование и документирование программ является побочным результатом пошагового совершенствования. При этом проектная информация сохраняется в самом исходном коде в виде комментариев, оформленных по правилам структурного кодирования.

Детальное проектирование программного изделия связано с декомпозицией компонент нижнего уровня архитектурного проекта до модулей на выбранном языке программирования. При этом модуль рассматривается в виде программного блока, который может отдельно компилироваться и отдельно загружаться и объединяться с другими блоками.

Таким образом, процесс детального проектирования, начинаясь с компонент нижнего уровня архитектурного проекта, путем пошагового совершенствования доходит до спецификации отдельных модулей. При пошаговом совершенствовании используют следующие руководящие указания:

• начинаем с функциональной спецификации и спецификации интерфейсов;

• концентрируем внимание на потоках управления;

• откладываем объявление данных до фазы кодирования;

• шаги совершенствования делаем небольшими, чтобы упростить верификацию внесенных изменений;

• проводим обзор каждого шага после его выполнения. Обзор каждого модуля может быть выполнен путем сквозного просмотра, после чего он утверждается для кодирования.

### 8.2. Кодирование модулей

Когда завершено проектирование каждого модуля и проведены его обзор и утверждение, можно начинать кодирование (написание программ). При этом также должны быть установлены и документированы требования кодирования, которые определяют правила:

• представления комментариев в программах;

• наименования программ, подпрограмм, файлов, переменных;

• ограничения размеров модулей;

• использования библиотек;

• определения констант; • использования специальных средств компилятора, которых нет в языке;

• обработки ошибок и т.п.

Каждый модуль должен иметь заголовок, оформленный по стандарту, который включается в "шапку" модуля.

Код должен быть непротиворечивым, что уменьшает его сложность. Основой для обеспечения непротиворечивости является строгое соблюдение правил кодирования. Кроме того, непротиворечивость усиливается в результате использования одинаковых решений одинаковых проблем. Для сохранения непротиворечивости кода все вносимые исправления и модификации должны использовать первоначальный стиль кодирования.

Код должен быть структурным, так как это уменьшает ошибки и улучшает сопровождаемость. Процесс кодирования включает компиляцию, которая является первым шагом в верификации кода и способствует накоплению статистики, необходимой для последующего анализа модуля.

После кодирования отдельных модулей начинается их интеграция в единое работающее программное изделие. Интеграция компонент должна проводиться последовательно, функция за функцией. Это позволяет раньше продемонстрировать операционные возможности программного обеспечения, повышая уверенность управленца в том, что проект удовлетворительно продвигается в изготовлении.

Для интеграции модулей применяется нисходящий подход, в котором вместо модулей нижнего уровня применяют программные "заглушки". После завершения разработки и тестирования модулей нижнего уровня они заменяют "заглушки". В ряде проектов необходимость правильного распределения усилий приводит к тому, что на ранних этапах осуществляется интеграция по восходящему принципу, который позже заменяется нисходящим. Независимо от используемого принципа главным критерием остается минимизация общего времени на тестирование программного изделия.

### 8.3. Тестирование программного изделия

Процесс тестирования проходит несколько этапов: поблочное, комплексное и системное.

Тестирование блоков показывает правильность реализации всех компонент программного изделия, начиная с самого нижнего уровня, определенного в детальном проекте, вплоть до самого нижнего уровня архитектурного проекта (обычно на уровне задач). Модули, которые не вызывают другие модули, — модули нижнего уровня детального проекта.

При тестировании блоков обычно проверяется правильность не только того, что функционально выполняет модуль, но и того, как он это делает. Таким образом, при тестировании блоков используется не только функциональное тестирование (тестирование "черного ящика"), но и структурное тестирование (тестирование "белого ящика").

Стратегия структурного тестирования предполагает такой подбор тестовых данных, при котором, во-первых, каждый оператор программы будет выполнен, по крайней мере, один раз, и, во-вторых, все пути выполнения программы будут охвачены соответствующими тестовыми наборами. Для проведения поблочного тестирования используются также и специальные автоматизированные средства.

Тестирование блоков обычно выполняется отдельными работниками или группой, ответственной за разработку этих компонент.

Комплексное тестирование также выполняется во время фазы детального проектирования, когда формируются основные компоненты программного изделия и объединяются с целью его построения. Комплексное тестирование направлено на верификацию интерфейсов главных компонент. Комплексное тестирование предшествует системному тестированию.

Комплексное тестирование контролирует согласованность всех данных, передаваемых через интерфейсы, со спецификациями структур данных в архитектурном проекте. Комплексное тестирование должно также подтверждать, что потоки управления, определенные в архитектурном проекте программного изделия, полностью реализованы.

Системное тестирование — процесс тестирования интегрированного программного изделия. Оно осуществляется в процессе разработки или в условиях моделирования эксплуатации. Системное тестирование должно подтверждать соответствие разработанного программного изделия целям, установленным в документе Требования пользователя.

Системное тестирование включает:

• передачу данных в систему, проверку корректности обработки данных и вывод результатов;

• прогон тестов с целью проверки выполнения требований пользователя;

• стрессовое тестирование для верификации предельных характеристик программного изделия;

• предварительную оценку надежности и пригодности к сопровождению;

• проверку правильности Руководства пользователя. В системных тестах контролируются возможные тенденции в появлении ошибок в программном обеспечении. Изучение этих тенденций позволяет судить о возможностях последующей приемки программного изделия.

Для большинства программных изделий, которые предназначены для включения в более крупные программные системы, а также для систем, использующих специальную периферию, часто возникает необходимость построения имитаторов окружающей обстановки, т.е. той обстановки, в которой будет функционировать разрабатываемое изделие. Их разработку также необходимо планировать.

### 8.4. Документирование работ по проектированию программного изделия

8.4.1. Детальный проект программного изделия

По мере того, как проектирование продвигается к самому нижнему уровню декомпозиции, происходит создание документа Детальный проект программного изделия. Документирование должно проводиться одновременно с детальным проектированием, кодированием и тестированием. В больших проектах этот документ для удобства делают в нескольких томах.

Часть 1 документа содержит описание принятых стандартов на проектирование и кодирование используемых средств. Материал раздела подготавливается до того, как начинается работа по детальному проектированию и кодированию.

Часть 2 документа постепенно расширяется по мере разработки проекта. Структура этой части документа и идентификация разделов полностью соответствует программным компонентам программного изделия.

Основное требование, предъявляемое к содержанию документа, — его завершенность, т.е. полный охват всех требований к программному изделию, изложенных в соответствующем документе. Документ Детальный проект должен содержать таблицу перекрестных ссылок между отдельными требованиями к программному изделию и компонентами детального проекта.

8.4.2. Руководство пользователя программного изделия

Выходным результатом фазы, кроме документа Детальный проект, является документ Руководство пользователя. Документ предназначен для организации эффективной работы пользователя с программным изделием. При изложении материала целесообразно использовать два стиля описания: в виде инструкций (обучающий) и в справочном виде. В то время как стиль инструкций ориентируется на оказание помощи новым пользователям, справочный стиль предназначен для более опытных пользователей, которым требуется информация по более специфическим вопросам.

В секции инструкций материал Руководства должен быть упорядочен в соответствии с последовательностью обучения, начиная с простейших и наиболее необходимых операций, появляющихся в первую очередь, до более сложных, появляющихся позже. Размер этой секции зависит либо от принятой методики обучения, либо от особенностей коллектива пользователей: некоторые из пользователей могут понять возможности и особенности использования программного изделия после знакомства с небольшим числом примеров, в то время как другим может потребоваться изучение многочисленных примеров.

В справочной секции представлены основные операции, упорядоченные для удобства использования, например, по алфавиту. Документация, представленная в этой секции, является более формальной, точной и исчерпывающей по сравнению с предыдущей. Например, команда в секции инструкций может быть описана в конкретных понятиях в виде отдельного рабочего примера, а в справочной секции должны быть описаны все возможные параметры, опции и ключевые слова с несколькими примерами, уточняющими их смысл.

В руководство целесообразно включать иллюстрации в виде экранов с описанием особенностей манипуляций на клавиатуре.

Разработка Руководства пользователя должна начинаться как можно раньше. Прежде всего должен быть определен круг читателей, т.к. этот момент в значительной степени определяет стиль изложения. Руководство пользователя может быть создано в качестве он-лайнового средства помощи, т.е. в виде специального программного продукта. В этом случае должны быть разработаны отдельные требования для его проектирования.

Руководство пользователя содержит следующие разделы:

• общие сведения;

• описание применения;

• требования к процедурам.

В первом, вводном, разделе обычно дается описание прикладной области и приводятся основные функции изделия, а также условия его функционирования.

Во втором разделе рассматриваются выполняемые функции, более подробно описывается назначение программного изделия, предоставляемые им возможности для пользователя и отмечаются преимущества, которые дает пользователю данное программное изделие. Значительное внимание уделяется описанию условий эксплуатации, используемого оборудования и программных средств. Структура программного изделия дается с описанием роли каждой компоненты, а рабочие характеристики изделия — в виде описания функциональных возможностей с указанием, где это возможно, количественных параметров входных и выходных потоков, времени реакции и т.п. Отдельно описывается база данных с указанием каждого файла и его назначения. Особое внимание уделяется описанию потоков обрабатываемых данных и результирующих выходов с указанием их взаимосвязей.

В третьем, основном, разделе Руководства представлена информация о необходимых процедурах запуска системы, подготовки данных и настройки параметров. Здесь также представлены процедуры обработки ошибок, восстановления информации и требования к этим процедурам.

В процедурах запуска описывается каждый шаг процедур, необходимых для организации работы. Значительное внимание уделяется описанию процедур ввода данных, при этом определяются требования к процедуре подготовки данных: частоте ввода, источникам данных, носителям информации, ограничениям, контролям достоверности. Для организации ввода пользователю должны быть представлены макеты входных форм с подробным описанием назначения каждого реквизита, а для наиболее сложных форм целесообразно представить их образцы с сопутствующим описанием.

Затем должны быть описаны требования, предъявляемые к каждому выходному документу или экрану, указаны: способ использования и частота выдачи, способ представления (носитель), инструкции по сохранению, распространению и т.д. В этом разделе должны быть представлены описания всех выходных форм и экранов с объяснением каждого конкретного раздела формы- По каждому типу результатов работы изделия должны быть представлены образцы с примерами результатов.

В отдельном подразделе Руководства приводятся возможные ошибки и процедуры их устранения. Здесь целесообразно перечислить коды возможных ошибок, возникающих при работе программ, и необходимые действия пользователя по восстановлению работоспособности программного изделия.

## Глава 9. Отладка программ

### 9.1. Трудности отладки

Отладка (debugging) — процесс нахождения местоположения ошибок в программе и их исправление. Процесс отладки начинается после обнаружения факта ошибки в результате тестирования и осуществляется в два этапа.

Первый этап — установление причины ошибки и ее локализация (определение ее местоположения в программе); второй — исправление ошибки и проверка правильности работы программы.

Таким образом, основным средством обнаружения ошибок при отладке является тестирование. Тестирование и отладка при этом обычно проводятся одновременно. Принято выделять три стадии тестирования для:

• обнаружения ошибки в программе;

• установления местонахождения ошибки;

• подтверждения правильности работы программы после проведенной корректировки.

Как показывает опыт разработки программного обеспечения, трудоемкость отладки превышает суммарную трудоемкость разработки алгоритма, программирования (кодирования) и тестирования. Затраты времени на отладку составляют (по результатам ряда исследователей) от 50 до 80% общего времени разработки программы, поэтому отладку иногда называют искусством обнаружения местоположения ошибок в программе.

В результате разработки многочисленных программных изделий было установлено, что даже опытные программисты испытывают серьезные трудности в обнаружении причины ошибки. Они не знают, какие из ошибок наиболее вероятны, какие участки программ подвержены ошибкам в наибольшей степени, какие стратегии поиска ошибок наиболее эффективны и т.п. Это обусловлено тем, что обычно учат алгоритмизации и программированию задач, но не учат отладке и тестированию. Кроме этого, программисты относятся к процессу отладки, как правило, негативно, предпочитая ему более творческий процесс разработки алгоритма.

К причинам, определяющим значительную трудоемкость процесса отладки, следует отнести и нарушение программистами дисциплины структурной методологии, т.е. принципа формальности, который требует следования при проектировании и кодировании формальным правилам и методам разработки структурных программ. Выполнение структурных требований позволяет избежать большинства ошибок и заметно упростить процедуру отладки программы. К сожалению, многие программисты стремятся как можно быстрее написать программу, а затем обнаруживать ошибки путем многократного ее выполнения с разнообразными тестовыми данными без их внимательного анализа и тщательного проектирования. Такой подход, обусловленный во многом леностью разработчика, приводит к значительным затратам времени при установлении причин ошибок и их локализации, а также к заметному снижению надежности программ, что в дальнейшем проявляется на этапе сопровождения программного изделия.

Машинные методы отладки для опытных и творческих программистов оказываются наименее эффективными. Как показывают исследования, наиболее существенными для повышения эффективности отладки являются априорные знания о статистике ошибок и их наиболее вероятных типах, а также знания о структуре программы и об участках программы, в наибольшей степени предрасположенных к ошибкам. Такими участками, как показывает опыт, являются прежде всего участки с высокой сложностью, поэтому высокое цикломатическое число какого-либо модуля программы позволяет предполагать более высокую вероятность появления в нем ошибок.

С точки зрения организации работ по отладке программы наиболее эффективным считается групповой метод отыскания ошибок (их причин и местоположения в программе), когда два программиста сначала независимо, а затем совместно осуществляют этот процесс. Такой подход более предпочтителен, чем индивидуальная работа одного программиста. Повышение эффективности работы по обнаружению и локализации ошибок может быть достигнуто путем попеременного внимательного анализа программы за столом и машинного тестирования.

К трудностям отладки программ следует также отнести и разнообразие ситуаций, возникающих перед началом ее выполнения. Ситуации могут быть следующие:

1. Компилятор не выдает сообщений об ошибках, но программа не компилируется.

2. Программа откомпилирована, но при выполнении не выдает никаких результатов.

3. Программа откомпилирована, но при выполнении происходит преждевременный останов. '

4. Программа зацикливается.

5. Программа выдает неверные результаты.

### 9.2. Средства и методы отладки

Отладка начинается после обнаружения ошибки. Существуют следующие средства обнаружения причины ошибки и ее локализации:

1. Листинг исходного кода.

2. Подробная спецификация программы.

3. Детальный алгоритм программы, представленный в виде блок-схемы, схемы действий, таблицы решений и т.п.

4. Выходной листинг.

5. Анализ последовательности выполнения операторов и оценка ожидаемых значений переменных.

6. Отслеживание обращений к подпрограммам.

7. Дампы памяти.

Эти средства предполагают проведение внимательного анализа программы за столом.

Существенную помощь в отладке оказывают инструментальные средства:

• отладочные компиляторы применительно к языку программирования;

• специальные средства расширения языка программирования для контроля типов и диапазонов значений данных, обработки исключительных ситуаций и т.д.;

• средства для печати значений используемых переменных при аварийном завершении программы, для трассировки значений переменных в процессе выполнения программы и т.п.;

• пакеты программ для прослеживания потоков управления и данных в программе, контроля индексов и регистрации вызовов подпрограмм;

• генераторы тестовых данных, формирующие тестовые наборы данных в соответствии со спецификациями, задаваемыми пользователем;

• специальные онлайновые отладчики, обеспечивающие автоматизацию рестартов, остановов и прерываний программы, просмотр работы отдельных операторов и т.п.;

• пакеты словарей/справочников данных, позволяющие контролировать имена и типы данных и их использование разными модулями программы;

• CASE-средства для построения схем потоков данных, моделей данных, схем алгоритмов и т.п.;

• автоматизированные рабочие места программистов, включающие большинство из перечисленных средств.

Для отладки применяется ряд методов, которые можно укрупненно представить в виде следующих групп.

1. Метод "грубой силы". Наиболее распространенный и традиционно используемый программистами подход; связан со всесторонним анализом за столом исходного кода и алгоритма программы, выходных результатов и сообщений компилятора. Прежде широко использовался анализ содержимого памяти (дампа памяти) обычно в шестнадцатеричной или восьмеричной форме.

Для повышения эффективности отладки в текст программы включают операторы отладочного кода. Наиболее просто осуществить вставку операторов, которые регистрируют результаты исполнения конкретного оператора. Часто — это распечатка выборочных значений переменных. Кроме того, может осуществляться проверка завершения логических участков программ, результаты выполнения условий и т.п. Такой метод вставок предполагает, что после проверяемых включаются операторы, регистрирующие результаты выполнения контролируемых. После завершения отладки программы отладочные операторы можно оставить в виде комментариев для возможного использования их в дальнейшем на этапе сопровождения программного изделия.

К сожалению, подобный подход требует использования большого объема тестовых данных, поскольку процедура локализации ошибок достаточно случайна. Хотя программисту предоставляется возможность работать за терминалом, анализируя работу программы в динамике и используя при этом разнообразные инструментальные отладочные средства, эффективность его работы методом проб и ошибок остается низкой.

Опыт разработки особенно сложных программ показывает, что более рационально искать местоположение ошибки не путем многократного выполнения программы со случайными тестовыми наборами данных, а путем систематического и тщательного обдумывания и анализа решаемой задачи.

2. Метод индукции. Большая часть ошибок может быть локализована в результате анализа алгоритма решаемой задачи, используя стратегию движения от частного к общему. В результате тестирования разработчик получает данные, отражающие как правильные, так и неверные действия программы- Данные должны быть систематизированы и хорошо структурированы (например, представлены в табличной форме), с указанием симптомов ошибки, места и времени ее появления. Одновременно указываются тестовые наборы данных, приводящие к неверным результатам, и те, которые дают правильный результат. В результате анализа этих данных и взаимосвязей между различными признаками ошибки выявляются определенные закономерности и формулируется гипотеза о причинах ошибки.

Для доказательства правильности выдвинутой гипотезы необходимо показать, что она полностью объясняет все обнаруженные симптомы ошибки. В противном случае гипотеза отвергается и процесс необходимо повторить, собрав предварительно дополнительные данные для выдвижения новой гипотезы.

3. Метод дедукции. Метод предполагает, что на основе результатов тестирования выдвигается множество возможных гипотез о причине ошибки. Затем из общего списка исключаются предположения, которым противоречат данные тестирования. Если в результате анализа будут исключены все выдвинутые гипотезы, то необходимо с помощью тестирования собрать дополнительные данные и повторить процедуру выдвижения новых предположений о причине ошибки. Когда остается несколько предположений, все они тщательно анализируются, начиная с наиболее правдоподобного. Выбранная гипотеза всесторонне рассматривается и уточняется. Доказательство ее правильности осуществляется, как в предыдущем методе, и, если она оказывается верной, на ее основе находится ошибка.

4. Инверсное прослеживание логики программы. Для небольших программ анализ логики выполнения программы в обратном направлении оказывается довольно эффективным способом обнаружения ошибки. Отладка начинается с точки программы, где обнаружен неверный результат или произошел останов программы. На основе полученных в этой точке значений переменных необходимо определить, исходя из логики программы, какие результаты должны были быть при правильной работе программы. Последовательное продвижение к началу программы позволяет достаточно быстро и точно определить место (и причину возникновения) ошибки, т.е. место между оператором, где результат выполнения программы соответствовал ожидаемому, и оператором, в котором появились расхождения.

### 9.3. Категории ошибок в программном обеспечении

Многообразие ошибок, встречающихся в программных изделиях, порождает множество их классификаций, необходимых для систематизации большого статистического материала, накопленного при создании и эксплуатации программного обеспечения.

Ошибки можно систематизировать по этапам разработки программного продукта.

1. При описании требований к программному продукту появляются ошибки в спецификациях, обусловленные неполным или некорректным пониманием требований пользователя разработчиком. Некачественно сформулированные пользователем требования также порождают ошибки в требованиях к программному изделию. Это наиболее серьезные ошибки, исправление которых на последующих этапах проектирования, и особенно в процессе эксплуатации, может потребовать огромных трудозатрат.

2. На этапе системного анализа решаемой проблемы могут также появляться неточные формулировки требований к программному обеспечению, а также пропуск отдельных требований.

3. Архитектурное проектирование программного изделия может порождать ошибки, связанные с неточностями в функциональной декомпозиции и в интерфейсах между модулями.

4. При алгоритмизации отдельных функциональных задач могут быть допущены ошибки, обусловленные выбором неверного или неэффективного алгоритма, неправильного математического метода решения, неверной логикой алгоритма.

5. Серьезные ошибки могут быть допущены при проектировании базы данных (в описании модели, определении типов элементов и структур данных, а также связей между ними, способах обращений к данным и т.п.)-

6. Наибольшее число ошибок относится к этапу кодирования и тестирования. Ошибки этой группы исследованы наиболее полно, и для них собран обширный статистический материал. Ошибки при программировании можно просто разделить на синтаксические и логические. Многие синтаксические ошибки обнаруживает транслятор; немало синтаксических ошибок при трансляции не обнаруживается.

Так в ряде языков программирования не обнаруживаются пропуски операторов в программе, нарушения форматов ввода/вывода, правил индексации массивов, отсутствие начальных значений переменных и т.п. Не выявляются, как правило, и ошибки в указании типов передаваемых параметров при вызовах процедур.

Наиболее распространены следующие ошибки, зафиксированные при разработке программного обеспечения. А- Ошибки в спецификациях.

1. Неполная или неоднозначная спецификация.

2. Некорректное определение проблемы. Б. Ошибки проектирования.

1. Непонимание спецификаций.

2. Некорректный алгоритм решения задачи.

3. Пропуск отдельных шагов и вариантов алгоритма.

4. Ошибки инициализации переменных.

5. Ошибки в управлении циклом,

6. Пропуски отдельных типов данных. В. Ошибки кодирования. 1- Неправильное понимание проектных документов.

2. Ошибки в управляющих структурах.

3. Ошибки форматов ввода/вывода.

4. Ошибки индексирования.

5. Ошибки инициализации и повторная инициализация.

6. Противоречивые наименования переменных.

7. Ошибки межпрограммных интерфейсов.

8. Ошибки в записи математических выражений.

9. Переполнение, потеря значимости или точности.

10. Логические ошибки.

11 - Отсутствие проверки флажка и контроля установки начальных значений.

12. Ошибки в операциях манипулирования данными.

13. Ошибки в пользовательском интерфейсе и в сопряжения с системным программным обеспечением. Г. Ошибки тестирования и отладки.

1. Неадекватные тестовые наборы данных.

2. Недостаточное или некорректное использование тестовых вариантов и данных.

3. Неправильная интерпретация результатов тестирования.

4. Неправильные выводы о причинах ошибки и се источнике.

5. Неправильное понимание программной спецификации при выборе тестовых наборов данных. Д. Ошибки в описании базы данных. 1- Ошибки в сопряжениях с базой данных.

2. Ошибки в словарной базе метаданных.

3. Ошибки в инициализации базы данных. Е. Канцелярские ошибки.

1. Описки.

2. Неверное использование клавиш.

3. Пропуск или перестановка строк программы. Ж. Внешние ошибки.

1. Отказы технических устройств.

2. Реакция программного обеспечения на сбои в работе технических устройств.

3. Ошибки из-за аварийных ситуаций, возникающих в других системах, с которыми взаимодействует рассматриваемое программное изделие. 3. Ошибки в документации.

Вероятность появления ошибок перечисленных категорий зависит от многих факторов, но, как показывает анализ, наиболее распространены логические ошибки (20—35%), ошибки манипулирования данными, ошибки внешних и внутренних интерфейсов, описаний данных (каждая категория от 5 до 20%).

### 9.4. Рекомендации по отладке

1. Используйте систематический, продуманный заранее подход к отладке. Планируйте процесс отладки и тщательно проектируйте тестовые наборы данных, начиная с наиболее простых вариантов, вначале исключая наименее вероятные источники ошибок.

Для упорядочения процесса тестирования собирайте и анализируйте информацию:

• об особенностях и статистике ошибок;

• о специфике исходных данных и последовательности изменения переменных в программе и их взаимном влиянии;

• о структуре алгоритма и особенностях его программной реализации.

2. В каждый момент времени определяйте местоположение одной ошибки.

3. Используйте средства регистрации и отображения информации об ошибках, включая в программу специальный отладочный код для распечатки выборочных значений переменных, сообщений об окончании отдельных участков программы, трассировки логических условий и т.п.

4. Тщательно изучайте полученные выходные данные и сравнивайте их с ожидаемыми, заранее просчитанными результатами.

5. Обращайте особое внимание на данные, обрабатываемые программой, поскольку функционирование программы — это обработка потока данных. Тщательно анализируйте работу программы для граничных значений проверяемых условий, а также при неправильных входных данных, когда необходимо контролировать ошибки, относящиеся к данным. Контролируйте типы данных, диапазоны их значений, размеры полей и конкретные значения переменных и их точность.

6. Используйте совместный анализ потоков данных и потоков управления для проверки корректности в установлении областей определения данных для разных маршрутов выполнения программы.

7. Используйте одновременно различные средства отладки, не останавливайтесь на одной возможности. Привлекайте наиболее мощные автоматизированные средства и одновременно применяйте ручные методы отладки и тестирования за рабочим столом, проверяя текст программы (индивидуально или группой) с точки зрения ее функционирования и с учетом наиболее вероятных ошибок.

8. Документируйте все обнаруженные и исправленные ошибки, отмечая, где они были найдены, и указывая тип ошибки. Эта информация будет полезной для предсказания источников ошибок в будущем. (Каждый программист имеет свой профиль ошибок, т.е. склонность к ошибкам определенного типа.)

9. Измеряйте сложность программ. Программы (модули) с высоким цикломатическим числом имеют более высокую предрасположенность к ошибкам и будут, вероятно, требовать большего времени для их обнаружения и исправления. В программах с высокой сложностью более высока вероятность ошибок спецификаций и проектирования, а с низкой сложностью — кодирования и канцелярских ошибок.

10. Для повышения опыта и тренировки в отладке программ используйте программы с искусственно помещенными в них ошибками. После определенного периода отладки программисту следует указать на. оставшиеся необнаруженные ошибки.

Подобное "засеивание" программы дополнительными ошибками широко используется для оценки числа необнаруженных реальных ошибок. Действительно, если предположить, что во время тестирования и отладки с равной вероятностью обнаруживаются и искусственные, и реальные ошибки, то по проценту соотношения обнаруженных внесенных и реальных ошибок можно высказать предположение о числе оставшихся необнаруженных ошибок в программе.

## Глава 10. Эксплуатация и сопровождение программного изделия

### 10.1. Передача программного изделия в эксплуатацию

Передача в эксплуатацию — следующая фаза ЖЦПИ. Ее цель — установить изделие в рабочих условиях и продемонстрировать пользователю, что программное изделие реализует все возможности, которые были описаны в документе Требования пользователя. За установку и испытания программного изделия несет ответственность разработчик. Основным документом этой фазы служит документ о Передаче программного изделия заказчику, который документально фиксирует результаты деятельности, связанной с приемным испытаниями.

Работы этой фазы проводятся в соответствии с планами, определенными во время предыдущей фазы, а входными материалами для передачи в эксплуатацию являются Документ детального проектирования, программы и требования к приемному тестированию.

Первое мероприятие, выполняемое в этой фазе, — контроль всех представленных материалов и установка программного изделия для выполнения проектных функций. Процедура установки или создания программного изделия из компонент может различаться в зависимости от типа программного изделия. Установкой программного изделия обычно занимается штат отдела сопровождения, который в дальнейшем должен будет разрабатывать процедуры модификации. Важнейшей задачей этой фазы является временная (предварительная) приемка изделия. Необходимые для ее проведения приемные тесты, процедуры и план приемного тестирования определяются в плане верификации и тестирования программного изделия. Тесты выполняются во время фазы передачи в эксплуатацию, они аттестуют программное изделие, т.е. демонстрируют его возможности в рабочих условиях. Критерием для приемки изделия служит его готовность для операционного использования. Период рабочей проверки обычно таков, чтобы показать, что программное изделие отвечает всем требованиям пользователя, представленным в соответствующем документе.

Решение о предварительной приемке программного изделия может быть сделано пользователем (группой пользователей) после консультаций с операционным персоналом. Решение о предварительной (временной) приемке должно быть утверждено и передано разработчику. Предварительная приемка означает окончание фазы передачи программного изделия в эксплуатацию.

Цель документа о передаче — идентифицировать программное изделие, которое было передано в эксплуатацию, и описать, как оно было построено и установлено. Документ должен содержать сводный отчет о приемных испытаниях и всю документацию об изменениях, внесенных во время фазы приемки.

### 10.2. План испытаний

План испытаний — документ, который обеспечивает программиста подробным описанием всех тестов с их распределением по функциям программного изделия.

Документ содержит:

• общие сведения;

• план испытаний;

• технические требования и оценку результатов;

• описание испытаний.

В плане испытаний описывается программное изделие, подлежащее испытаниям, и перечисляются требования к необходимым программным и техническим ресурсам, приводится график проведения испытаний. Кроме этого, здесь указываются материалы, необходимые для проведения испытаний (документация, испытываемые программные средства на соответствующих носителях, контрольные примеры с ожидаемыми выходными результатами).

Особую роль играет раздел документа, в котором подробно описывается распределение тестов по функциям программного изделия; характеризуется каждый тест и описывается вся последовательность выполнения тестов для осуществления всего комплекса проверок; определяются общая методология проведения испытаний и условия проведения испытаний, включающие тип используемых тестовых данных, параметры потоков тестовых данных и полнота проводимых испытаний (полные, частичные, выборочные).

При описании процедур проверки программного изделия обязательно фиксируются ограничения, связанные с условиями испытаний (используемые технические средства, программная среда, заполненность базы данных и т.п.).

В заключении этого раздела описываются правила оценки результатов испытаний с учетом использованных комбинаций входных данных, времени испытаний, объемов проверок, а также методы манипулирования входными данными, которые должны быть представлены в наиболее удобной для восприятия форме.

Последний раздел документа подробно описывает каждый тест снабженный идентификатором, описывается способ организации его прогона на ЭВМ и характеризуется способ управления тестированием. Здесь также описываются входные данные и команды ввода теста, выходные результаты, ожидаемые при: прогоне теста и возможные промежуточные сообщения.

В документе предусматривается методика регистрации результатов испытаний и сопутствующей информации.

### 10.3. Работы по эксплуатации и сопровождению программного изделия

Во время фазы эксплуатации и сопровождения начинается практическое использование программного изделия. Особый интерес представляют процедуры сопровождения, которые стремятся регламентировать соответствующими стандартами, чтобы снизить затраты на этот вид деятельности. Цель сопровождения программного изделия — обеспечить удовлетворение реальных потребностей пользователя. Процесс сопровождения включает работы по внесению изменений в программы и документацию для развития и совершенствования функциональных возможностей программного изделия и повышения его качества, по поддержанию изделия в рабочем состоянии и по повышению эффективности его использования.

В отличие от сопровождения технических средств, которое связано с восстановлением первоначальных характеристик продукта, сопровождение программного изделия в результате всегда дает изменение программного продукта. Вот почему штат, занятый сопровождением, должен полностью понимать программный продукт, в который необходимо вносить изменения. В некоторых случаях требуется обучение специалистов по сопровождению. В процессе эксплуатации и сопровождения создается Документ, отражающий историю развития проекта.

На ранних стадиях эксплуатации существует определенный гарантийный период, когда разработчик сохраняет ответственность за исправление ошибок в программном продукте. Окончание гарантийного периода фиксируется окончательной приемкой. Критерием для окончательной приемки может служить успешное выполнение всех приемных тестов и подтверждение выполнения всех требований пользователя. Момент окончательной приемки соответствует формальной передаче программного изделия от разработчика к пользователю (обычно какой-то организации).

Сопровождение программного обеспечения связано с внесением изменений в течение всего времени использования программного изделия. К причинам, определяющим необходимость внесения изменений в изделии, относятся:

• наличие ошибок в используемом программном продукте;

• изменение требований пользователя (расширение или модификация);

• появление более совершенных общесистемных программных средств или технических устройств;

• изменение организационной структуры, условий и методов работы пользователя.

Первая причина связана с качеством программного изделия; остальные обусловлены, как правило, длительным процессом эксплуатации. Конечной целью любых изменений является совершенствование программного изделия: повышение его корректности, надежности и функциональной полезности. Однако внесение изменений в программное изделие может породить новые ошибки, поэтому требуется жесткая регламентация всех процессов внесения изменений.

В первую очередь должны быть определены процедуры для модификации программного изделия, так как основной удельный вес работ по сопровождению обусловлен изменениями, связанными с модернизацией изделия (расширение или улучшение функциональных возможностей) и с адаптацией к условиям конкретного пользователя. Эти изменения требуют порядка восьмидесяти процентов всех усилий, затрачиваемых на сопровождение, и только около двадцати процентов усилий тратится на корректировку программ, выдающих неверные результаты.

В зависимости от сложности программного изделия и числа пользователей, сопровождение может осуществляться в тесной увязке с группой разработки изделия, т.е. сопровождение поручается программистам-разработчикам. В последнее время используется другая схема. После гарантийного периода сопровождение может быть передано от разработчика к организации (или специальному подразделению), которая специально занимается сопровождением, т.е. для каждого программного изделия, находящегося в практическом использовании, имеется организация, ответственная за его сопровождение.

### 10.4. Задачи службы сопровождения программного изделия

В процессе эксплуатации программного изделия пользователи взаимодействуют с организацией (группой), ответственной ?а сопровождение. Задачами службы сопровождения являются:

1. Сбор и анализ поступающих от пользователей сведений об обнаруженных ошибках, замечаний и предложений по совершенствованию и изменению программного изделия.

2. Исправление ошибок в программах, выдающих результаты, не отвечающие установленным требованиям, и внесение соответствующих изменений в документацию.

3. Модернизация программного изделия путем расширения функциональных возможностей или улучшения эксплуатационных характеристик программного изделия.

4. Внесение изменений в программы с целью их приспособления к условиям работы конкретного пользователя.

5. Контроль правильности всех корректировок, вносимых в изделие, и проверка качества измененных программ.

6. Доведение до пользователя информации о внесенных изменениях.

7. Обучение и постоянные консультации пользователя с целью повышения эффективности использования программного изделия.

Порядок внесения изменений строго регламентирован. Обычно в службе сопровождения хранится подлинник программного изделия с тестовыми данными, на основе которых проводились его испытания. С подлинника копируется дубликат, а пользователям направляются копии с дубликата.

Все претензии пользователей к программному изделию рассматриваются как ошибки, которые регистрируются, и после анализа сопровождающих материалов (обычно это данные, при которых произошла ошибка, распечатки результатов и т.д.) определяется уровень серьезности ошибки. Изменения, связанные с ошибками, могут привести к серьезным финансовым или юридическим последствиям для организации-разработчика, поэтому решения об изменениях могут приниматься на уровне руководства организации. Вместе с тем часть претензий может возникать из-за неправильной эксплуатации изделия, низкой квалификации пользователя, из-за ошибок в пользовательской копии. Поэтому прежде всего проверяется достоверность появления такой ошибки на эталонном варианте изделия с данными, представленными пользователем. При отсутствии ошибки тестируется копия пользователя, и, если ошибка не появляется, она снимается с учета в группе сопровождения, о чем делается сообщение пользователю- Для принятых предложений по корректировке составляется план работ по внесению изменений и определяются ресурсы для их выполнения.

# Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ

## Глава 11. Управление жизненным циклом программного изделия

### 11.1. Виды деятельности, связанные с управлением жизненным циклом программного изделия

Управленческая деятельность осуществляется на протяжении всего жизненного цикла программного изделия. Основная цель управленческой деятельности — создать продукт в соответствии с установленными плановыми сроками, в пределах выделенных бюджетных средств и требуемого качества.

Решение проблемы управления разработкой базируется на минимизации затрат всех видов ресурсов на каждой фазе жизненного цикла и сокращении продолжительности работ каждой фазы, т.е. оптимизации суммарных затрат на разработку программного изделия.

К задачам управления относят планирование, контроль за использованием финансовых и трудовых ресурсов, нормирование труда и учет затрат.

Для управления разработкой программного изделия разрабатываются планы:

• управления проектированием программного изделия;

• управления конфигурацией программного изделия;

• верификации и аттестации программного изделия;

• обеспечения качества программного изделия.

Перечисленные планы соответствующим образом документируются и разделяются на секции, каждая из которых соответствует определенной фазе жизненного цикла.

Для управления проектированием назначается специальный менеджер проекта или создается группа управления проектированием, которая отвечает за планирование и организацию работ, комплектование штатов, контроль за выполнением работ и ведением учета и за руководством проектирования. Менеджер ответствен за написание плана управления проектированием, и, кроме руководства группой разработки, он обеспечивает контакт по важным вопросам с заказчиком, конечными пользователями и другими отделами и организациями.

Процедуры управления конфигурацией определяются в соответствующем плане и должны отвечать стандартным требованиям на идентификацию отдельных элементов программного изделия, на выпуск версий и редакций программного изделия. Управление конфигурацией предусматривает порядок контроля за внесением изменений в элементы программного изделия и порядок регистрации изменений и информационных сообщений об изменениях. Перечисленные процедуры определяются в плане управления конфигурацией программного изделия.

Деятельность по проверке корректности программного изделия и его аттестации при передаче в эксплуатацию документируется в плане верификации и аттестации. Эта деятельность также регламентируется соответствующими стандартами, которые определяют верификацию как процесс систематического инспектирования программного проекта, ревизионных обзоров, тестирования и контроля принимаемых решений на всех фазах жизненного цикла. Аттестация рассматривается как оценка программного изделия на этапе передачи его в эксплуатацию с целью обеспечения согласованности с требованиями пользователя.

Деятельность по обеспечению качества программного изделия — это процесс фиксации того, что были применены все стандарты, определяющие порядок и процедуры разработки и документирования программного изделия на всех фазах его создания. Поэтому в плане обеспечения качества описывается, как должно устанавливаться (проверяться) строгое следование принятым стандартам.

### 11.2. Измерения в программотехнике

Измерения дают возможность управленцу лучше понять процесс разработки программного изделия и сам продукт производства. В программотехнике измерения необходимы для того, чтобы:

• определить или показать качество продукции;

• установить производительность труда персонала, занятого разработкой;

• оценить выгоды (прибыль или доход), которые могут быть получены в результате разработки новых программных средств;

• сформировать основу (базовую линию) для последующих оценок;

• получить данные для обоснования требований на дополнительные средства на обучение и т.п.

Принято различать два вида измерений: прямые и косвенные. Прямые измерения процесса разработки и сопровождения программного изделия включают трудозатраты и стоимость. Непосредственные измерения программного продукта охватывают число строк кода (LOC — lines-of-code), размер требуемой памяти, скорость выполнения программы, число ошибок (дефектов), обнаруженных за определенный период времени. Косвенные измерения программного продукта включают его функциональные возможности, показатели качества (надежность, эффективность, пригодность к сопровождению и т.п.).

Все метрики программного обеспечения принято разделять на группы по двум признакам.

Во-первых, метрики производительности, качества продукции и технические характеристики продукта. Метрики производительности фокусируются на выходе процессов программотехники, метрики качества позволяют судить о том, насколько близко соответствие программного изделия явным и подразумеваемым требованиям пользователя, т.е. пригодности изделия к использованию. Технические метрики в большей степени относятся к особенностям программного изделия, а не к процессу его разработки (например, логическая сложность изделия, модульность проекта и т.п.).

Во-вторых, выделяют группы метрик по их ориентации:

• размеро-ориентированные метрики, использующиеся для сбора результатов прямых измерений программного продукта и его качества, а также процесса разработки;

• функционально-ориентированные метрики, которые косвенно характеризуют функциональное назначение продукта и особенности его входных и выходных данных;

• человеко-ориентированные метрики, также косвенно позволяющие судить о том, как персонал (разработчики и пользователи) оценивает эффективность и качество работы программного изделия, удобство взаимодействия с ним, простоту обучения и т.д.

Наибольшее распространение в практике создания программного обеспечения получили размеро-ориентированнные метрики. В организациях, занятых разработкой программной продукции, для каждого проекта принято регистрировать:

• общие трудозатраты (в человеко-месяцах — ЧМ);

• объем программного изделия (в тысячах строк исходного кода — KLOC);

• стоимость разработки (в тыс. рублей или в у.е.);

• объем документации (в страницах документов — СД);

• ошибки, обнаруженные в течение года эксплуатации (число ошибок — 40);

• число людей, работавших над изделием (человек);

• срок разработки (в календарных месяцах).

На основе этих данных обычно подсчитываются простые метрики для оценки производительности труда (KLOC/4M) и качества изделия (40/KLOC).

Дополнительно могут быть подсчитаны удельные затраты на одну строку программного кода или на тысячу строк, число страниц документов, также отнесенное к числу строк кода. Однако такие метрики не универсальны и спорны, особенно это относится к такому показателю, как KLOC, который существенно зависит от используемого языка программирования.

Более привлекательными оказываются функционально-ориентированные метрики, вычисляемые на основе данных об информационной области программного изделия и анализа особенностей его функционирования.

Для оценки характеристик программного изделия и процесса его разработки была предложена мера, получившая название функциональной точки (FP). Значение функциональной точки вычисляется на основании пяти характеристик разрабатываемого программного изделия с учетом четырнадцати факторов, отражающих требования, предъявляемые к изделию и особенностям его функционирования. К характеристикам изделия относятся:

• число входов пользователя;

• число выходов пользователя;

• число запросов пользователя;

• число файлов базы данных;

• число внешних интерфейсов.

Указанная мера привлекательна своей независимостью от языка программирования. Кроме того, она может быть подсчитана на начальном этапе разработки, поскольку базируется на данных и на функциях программного изделия, связанных с требованиями пользователя.

На основе большого числа программных разработок было установлено соотношение между обеими метриками для разных языков программирования. Усредненные данные имеют вид:

Язык программирования

Ассемблер

Кобол

Фортран

Паскаль

Ада

Объектно-ориентированные языки

Языки 4-го поколения

Генераторы кода

LOC/FP

300 100 100 90 70 30 20 15

### 11.3. Управление проектированием программного изделия

Управление проектированием программного изделия — процесс планирования, мониторинга, контроля и руководства работами по проектированию. План управления проектированием определяет технические и управленческие функции, виды деятельности и задачи, выполнение которых приводит к удовлетворению требований к проекту программного изделия. На протяжении жизненного цикла план постоянно обновляется и совершенствуется, поскольку со временем появляется возможность более точных оценок, а требования или проектные решения могут изменяться.

Во время проектирования необходимо постоянно контролировать выполнение плановых показателей. Все существенные различия плановых оценок и действительных значений должны быть объяснены и зафиксированы в документе История проекта.

Ключевая проблема управления — организация эффективной деятельности рабочей группы, структура которой определяется после установления всех задач, подлежащих решению в процессе проектирования. Каждый участник разработки должен иметь четко очерченную область полномочий и ответственность, а также определенное местонахождение в иерархии подчинения. Существует ряд практически установленных моделей для организации и распределения работ при проектировании.

Для организации планирования очень важны оценки времени разработки, требуемых трудозатрат, финансовых затрат (стоимости разработки) и необходимых технических и программных ресурсов. Оценки, как правило, делаются на основе предыдущего опыта; любой оценке присущ определенный риск, поскольку все они делаются с определенной степенью достоверности. Величина риска обусловлена степенью неопределенности, которая изменяется по мере разработки программного изделия. Естественно, что наибольшая неопределенность присутствует на первых этапах жизненного цикла, а затем, по мере накопления информации об изделии, точность оценок возрастает.

Основные факторы, оказывающие влияние на степень риска:

1. Сложность проекта обусловливает неопределенность оценок при планировании. Однако сложность является относительной мерой и в значительной степени зависит от предшествующего опыта разработчиков. При наличии у разработчика опыта создания подобных изделий влияние сложности проекта снижается.

2. Размер проекта также оказывает заметное влияние на точность оценок. При увеличении размеров изделия быстро растет число связей между его элементами, и оптимальная функциональная декомпозиция изделия, которая лежит в основе методологий получения оценок, становится более трудной.

3. Структурность проекта, характеризующая простоту выделения отдельных функций и подфункций изделия, также влияет на точность оценок. Чем более строгая иерархическая схема декомпозиции изделия на функциональные блоки может быть достигнута, тем более точными будут оценки планируемых показателей.

Риск возрастает, если недостаточно полно или плохо поняты масштабы проекта или когда требования к проекту в дальнейшем могут подвергаться изменениям. При этом, как правило, нарушаются сроки выполнения работ, существенно превышаются финансовые затраты. Поэтому планированию работ должно предшествовать тщательное изучение и описание функций и характеристик программного продукта, интерфейсов и ограничений.

При оценке требуемых ресурсов (людских, средств технического и программного обеспечения) для каждого ресурса указывают следующие характеристики:

• описание ресурса;

• информация о наличии ресурса;

• хронологическое время появления потребности в ресурсе;

• продолжительность использования ресурса.

Так, для описания требуемых людских ресурсов необходимо указать, какие требуются профессии (специализации) работников, какие из них имеются в наличии, какова продолжительность работы каждого из них и с какого момента они должны приступить к работе.

При планировании ресурсов технических средств принято рассматривать три категории средств: средства, на которых ведется разработка программного изделия, средства для автоматизации процесса разработки и, наконец, средства, на которых будет реально эксплуатироваться программное изделие.

При планировании средств программного обеспечения необходимо учитывать имеющиеся CASE-средства, позволяющие автоматизировать трудоемкие процессы анализа и проектирования, тестирования и интеграции модулей, имитации прототипов и т.п., а также средства автоматизации процесса управления проектированием.

Планирование требуемых ресурсов программного обеспечения обязательно включает в себя рассмотрение возможности повторного использования прежних разработок, а также существующих библиотек приложений коммерческого назначения. При этом необходимо иметь в виду, что повторное использование накопленных и каталогизированных программных продуктов может приводить к серьезным затруднениям, особенно при дальнейшем сопровождении. Обычно при планировании повторного использования программ придерживаются следующих двух правил:

1. Если существующее программное обеспечение отвечает поставленным требованиям, то стоимость его приобретения почти всегда ниже стоимости разработки эквивалентного Изделия-2, Если существующее программное обеспечение требует некоторой модификации, прежде чем оно может быть объединено в систему, необходима осторожность, так как стоимость модификации может оказаться выше стоимости разработки нового изделия.

### 11.4. Методы получения оценок для проекта программного изделия

Раньше, когда стоимость программного обеспечения составляла незначительную часть в общей стоимости компьютерной системы, ошибки в ее оценке не оказывали существенного влияния на планируемые общие затраты. Сейчас, когда программное обеспечение — самый дорогой элемент системы, ошибки в оценке затрат на проектирование программного изделия могут значительно повлиять на интегральные оценки дохода или потерь при создании автоматизированной системы.

Очевидно, что оценка трудозатрат на разработку изделия определяется производительностью труда разработчиков, на которую влияет следующая совокупность факторов:

1. Человеческий фактор, связанный с размером и опытом организации — разработчика программного обеспечения.

2. Проблемный фактор, определяемый сложностью проблемы, которая должна быть решена и числом возможных изменений в исходных требованиях и ограничениях.

3. Факторы технологии разработки, которые могут быть охарактеризованы используемыми методами анализа и проектирования, имеющимися средствами CASE и средствами контроля и т.п.

4. Факторы, связанные с разрабатываемым продуктом и определяющиеся его характеристиками (качества, надежности и т.д.).

5. Ресурсные факторы, характеризующие наличие ресурсов для разработки программных изделий (технические, программные средства и специальные средства автоматизации разработки).

Перечисленные факторы оказывают различное влияние на производительность труда разработчиков. Наибольшее воздействие, как показывает многолетний опыт, оказывают факторы программной продукции — изменения производительности могут достигать 150%, в то время как изменения за счет ресурсных факторов не превышают 50%.

Стоимость разработки и ее трудоемкость рассчитывается по данным, которые могут быть либо получены в результате экспертной оценки специалистами, либо на основе аналогичных разработок, выполненных прежде. Очевидно, что во втором случае данные собираются в течение длительного времени по большому числу проектов и должны быть хорошо систематизированы и документированы. В результате обработки этих данных стремятся установить определенные зависимости между параметрами программного изделия и трудоемкостью его разработки. Подобные зависимости могут быть положены в основу эмпирических моделей, позволяющих достаточно просто оценивать трудоемкость разработки программной продукции. Стоимость и трудозатраты разработки программного изделия оцениваются, как правило, с использованием декомпозиции изделия либо методом сверху вниз, либо снизу вверх. В первом случае интегральная оценка проекта осуществляется по общим характеристикам программного изделия, а затем распределяется по компонентам, а во втором — вначале оцениваются работы по каждому компоненту изделия, результаты затем суммируются.

Оценка стоимости и требуемых усилий на разработку программного изделия не базируется на строгой научной основе, что обусловлено наличием многочисленных факторов, оказывающих влияние на эти оценки. Вместе с тем на практике следуют некоторым методическим рекомендациям, которые позволяют получить оценки с приемлемым риском. Для достижения достаточно надежных оценок стоимости и усилий есть следующие возможности:

1. Откладывайте оценку на более поздний срок.

2. Используйте для оценки простые методы декомпозиции.

3. Разрабатывайте и используйте эмпирические модели для оценки стоимости и усилий.

4. Приобретайте и используйте одно или несколько автоматизированных средств для получения оценок.

Первая из указанных возможностей привлекательна, но практически нереализуема. Действительно, чем дольше мы откладываем момент определения оценок, тем больше мы знаем о разрабатываемом изделии и тем менее вероятны грубые ошибки в наших оценках. (100% точность оценок может быть получена, когда проект завершен.) Но, к сожалению, оценки нужны на начальных этапах проектирования.

Оставшиеся три возможности следует использовать в комбинации друг с другом для взаимного контроля полученных оценок. Методы декомпозиции основаны на разделении большой проблемы на ряд подпроблем и на соответствующие им задачи автоматизации. При этом оценка стоимости и усилий может быть проведена пошагово применительно к отдельным блокам программного изделия.

Эмпирические модели оценки, которые целесообразно использовать в качестве дополнения к методам декомпозиции, а также самостоятельно, основаны, как правило, на накопленных статистических данных разработки аналогичных программных изделий. В этих моделях оцениваемая величина (стоимость или трудозатраты) рассматривается как функция некоторых параметров проекта.

Автоматические средства оценки обычно реализуют один или несколько методов декомпозиции или эмпирических моделей, объединенных с интерактивным человеко-машинным интерфейсом, который позволяет пользователю изменять параметры проекта и анализировать различные варианты оценок для широкого диапазона влияющих факторов. Все рассматриваемые подходы дают надежные оценки, если используются хорошие данные о прежних разработках. Рассмотрим более подробно некоторые из широко используемых на практике методов-

11.4.1. Методы функциональной декомпозиции

Естественный подход к решению любой сложной проблемы — разделение ее на более простые и решение каждой в отдельности с последующим объединением полученных решений. Оценка проекта программного изделия — пример сложной проблемы, которую целесообразно разделить на более простые.

На практике широко используются оценки, основанные на размере программного продукта — числе строк кода. (LOC — lines of code.) Данные о числе строк кода при оценке проекта программного изделия используются:

• как оценочные переменные для разрабатываемого проекта ("размер" его отдельных элементов);

• как показатели базовой линии, полученные из прошлых проектов и используемые для разработки оценок стоимости и усилий рассматриваемого проекта.

Первым этапом процесса получения оценок является функциональная декомпозиция проектируемого программного изделия. Для каждой выделенной функции проектировщик определяет число строк кода в виде диапазона значений, указывая оптимистическую, пессимистическую и наиболее вероятную оценки, а затем подсчитывается ожидаемая величина для LOC-оценки рассматриваемой функции. Исходные оценки для каждой функции могут давать группы экспертов.

После получения LOC-оценки по каждому функциональному блоку программного изделия необходимо обратиться к базовым оценкам производительности труда (LOC/месяц) и удельной стоимости проектирования и разработки одной строки кода (руб./LOC), полученным для предыдущих разработок. На этом этапе можно применить два различных подхода-

1. Получить интегральную оценку для всего проекта в целом, используя суммарное число строк кода и усредненные показатели производительности и стоимости работ. В результате будет получена оценка общих затрат на проектирование изделия в рублях и оценка усилий (в человеко-месяцах) на разработку проекта.

2. Получить оценку затрат и усилий для каждой отдельной функции, используя для каждой функции свои Показатели по производительности и стоимости работ. Этот подход дает более точные оценки, но требует более детальной информации из прошлых проектов.

Методом, позволяющим определить цену разрабатываемого проекта, является также так называемый метод оценки усилий. Как и в предыдущем случае, проблема разбивается на ряд функциональных блоков (подсистем), а затем для каждого блока производится экспертная оценка трудозатрат (человеко-месяцев) на выполнение каждой фазы жизненного цикла программного изделия. Так можно оценить трудозатраты на проектирование каждого функционального блока и на выполнение каждой фазы разработки (анализ требований, проектирование, кодирование и т.д.). В этом случае для каждой инженерной задачи могут быть использованы свои оценки оплаты труда соответствующих специалистов (аналитиков, программистов) и подсчитана общая стоимость разработки изделия. Кроме того, легко может быть получена общая оценка трудозатрат на разработку всего изделия.

Полученные оценки стоимости и усилий целесообразно сравнить с оценками, полученными на основе размерных характеристик продукта (числа строк кода). Оценки в обоих случаях должны быть достаточно близкими (различия в пределах 10%). Значительные расхождения в оценках могут быть из-за:

• неадекватного понимания сферы применения проекта или неправильной интерпретации границ его использования;

• неправильных или устаревших данных о производительности труда в LOC-методе или их несоответствия прикладной области.

В этом случае необходимо выявить причину расхождения оценок и провести повторные расчеты.

11.4.2. Эмпирические оценочные модели

Оценочная модель для программных изделий использует формулу для получения оценочных данных. Для вывода формулы используются опытные данные, полученные в предыдущих разработках.

Обычно выделяются классы программных продуктов, и для каждого класса используется своя формула, т.е. универсальных моделей, пригодных для любых проектов, нет.

Модели, которые позволяют предсказать усилия на разработку изделия (в человеко-месяцах) и длительность проектирования (в хронологических месяцах или годах), получили название ресурсных моделей и обычно состоят из одной или нескольких эмпирически выведенных формул. Разработано несколько классов моделей.

Одной из наиболее распространенных и используемых на практике является Конструктивная модель стоимости — СОСОМО (Constructive Cost Model). Эта модель применима к трем типам программных систем:

1. Изолированный тип — относительно небольшие программные проекты, в разработке которых участвуют небольшие коллективы с хорошим прикладным опытом работы. Требования к программному изделию при этом не очень жесткие.

2. Полуизолированный тип — промежуточные по размеру и сложности проекты, в разработке которых участвуют группы специалистов с разным уровнем опыта и квалификации. Отдельные требования к программному изделию или базе данных могут быть весьма жесткими.

3. Встроенный тип — когда проект разрабатывается внутри очень строгих ограничений и требований.

Конструктивная модель стоимости представлена иерархией моделей:

1. Базовая модель — основная — это статическая модель с одной переменной. Модель позволяет рассчитать усилия и стоимость разработки программного изделия. Параметром модели служит размер изделия в тысячах строк кода (KLOC).

Базовая модель дает возможность получить не только интегральные оценки показателей трудозатрат в целом по всему проекту, но и определить трудозатраты и сроки выполнения работ как по фазам ЖЦПИ, так и по основным видам деятельности.

2. Промежуточная модель представляет собой развитие базовой модели и дает более точные оценки трудозатрат. Отличие модели заключается в использовании совокупности стоимостных атрибутов, или коэффициентов изменения трудоемкости, характеризующих особенности конкретного проекта и условия его разработки.

3. Детальная модель предназначена для более подробного учета деталей проекта и обеспечивает более точные оценки трудозатрат, сроков и стоимости разработки программного изделия.

Основная особенность детальной модели — трехуровневая иерархическая декомпозиция программного изделия: система — подсистема — модуль. Другое отличие от промежуточной модели состоит в том, что коэффициенты изменения трудоемкости определяются индивидуально для каждой фазы ЖЦПИ.

Для оценки стоимости и затрат усилий на разработку используются следующие уравнения базовой модели СОСОМО:

Е = а • (KLOC) • ехр (Ь);

D = с - (Е) • exp (d),

где Е — требуемые усилия (в человеко-месяцах);

D — хронологическое время разработки (в месяцах);

а, Ь, с, d — коэффициенты, представленные в табл. 11.1.

Таблица 11.1

| Тип программного проекта | а | b | с | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изолированный 2. Полуизолированный 3. Встроенный | 2,4 3,0 3,6 | 1,05 1,12 1.20 | 2,5 2.5 2.5 | 0,38 0,35 0,32 |

Базовая модель расширяется и превращается в промежуточную при условии учета совокупности атрибутов, оказывающих влияние на стоимость разработки. Обычно атрибуты группируются в четыре основные категории.

1. Атрибуты программного продукта:

• требуемая надежность;

• размер прикладной базы данных;

• сложность программного продукта.

2. Атрибуты технических средств:

• ограничения на время прогона программы;

• ограничения на объем памяти;

• требуемое время цикла обработки.

3. Атрибуты персонала разработчиков:

• квалификация системного аналитика;

• опыт в данной прикладной области;

• опыт работы с принятой в проекте средой разработки.

4. Атрибуты среды проектирования:

• применение современных методов программотехники;

• использование специальных инструментальных средств для разработки программного обеспечения.

Каждый из перечисленных атрибутов располагается в пределах шкалы значений, диапазон которой изменяется от "очень низкий" до "чрезвычайно высокий". На основе специально составленной таблицы, основанной на опыте разработки подобных проектов, определяется множитель корректировки усилий. Типичные значения этих множителей лежат в пределах от 0,9 до 1,4.

### 11.5. Управление рисками

При планировании разработки программного изделия необходимо учитывать имеющиеся многочисленные источники и угрозы рисков в проекте. Риск касается как будущего, так и выбора, причем любому выбору присуща неопределенность.

Важным моментом при планировании является анализ риска. Примерами областей возможного риска служат:

• качество и стабильность требований пользователя;

• стабильность и полнота описания внешних интерфейсов;

• опыт и квалификация кадров;

• техническая новизна проекта и т.п.

Анализ риска включает четыре разных вида деятельности:

1. Идентификация риска.

2. Описание риска.

3. Оценка риска.

4. Управление риском.

Прежде всего необходимо идентифицировать все возможные риски и систематизировать их по категориям. На самом верхнем уровне можно выделить следующие группы:

• риск проектирования;

• технический риск;

• бизнес-риск (деловой риск).

Риски проектирования включают риски, связанные с неопределенностью в финансировании проекта, в квалификации персонала, непостоянством требований заказчика, несвоевременными поставками технических и программных средств и т.д. Кроме того, как уже отмечалось, факторами риска являются сложность и размер программного изделия.

Технический риск появляется в результате того, что разработчик на первых этапах не может предвидеть всех сложностей, которые проявятся на этапах разработки, т.е. проблема всегда сложнее, чем она оценивается вначале.

Наиболее коварный — деловой риск. Например, создан прекрасный продукт, который еще не соответствует требованиям рынка, либо созданный продукт не соответствует стратегической линии компании, либо прекращено бюджетное финансирование и т.п.

После составления подробного перечня возможных рисков делается попытка описать каждый из выявленных рисков с точки зрения вероятности его проявления и с точки зрения тех последствий, которые с ним связаны. С этой целью устанавливается шкала, отражающая вероятность риска с точки зрения управленца и проектировщика, оценивается влияние риска на проектирование и на продукт.

Три фактора определяют степень влияния риска: природа риска, область его действия и время действия. Природа риска показывает, с какими проблемами столкнется разработчик и управленец, когда событие произойдет. Область действия (влияния) риска показывает, что будет затронуто в проекте и скольким пользователям будет причинен ущерб и т.д. Временной фактор риска характеризует, когда и как долго будет ощущаться его влияние.

В результате анализа каждый риск характеризуется вероятностью его появления и степенью влияния. При этом важно установить приоритеты рисков, которые для большинства проектов рассматриваются с точки зрения возможного нарушения графика работ, превышения выделенных ассигнований и нарушений требований пользователя. Уже на этапе описания рисков необходимо думать о путях предотвращения наиболее из них опасных, т.е. об управлении рисками.

Для больших проектов обычно выделяется от тридцати до сорока основных рисков, и для каждого из них намечаются шаги по их предотвращению. Вся эта информация сводится в план управления рисками.

Примером риска может быть текучесть кадров. Предположим, что на основе предыдущих разработок известна ее вероятность, а влияние текучести оценивается процентом повышения длительности разработки проекта. Тогда для управления этим риском необходимо:

• определить причины текучести (оплата, условия работы);

• наметить действия, смягчающие эти причины;

• постоянно контролировать ситуацию;

• подготовить дублеров по критическим специальностям;

• организовать рабочие бригады и т.д.

Очевидно, что эти действия увеличивают первоначальную стоимость проекта, поэтому планировщик работ должен провести анализ затрат-выгод, чтобы либо обосновать проведение работ, либо отказаться от них.

При анализе всей совокупности рисков целесообразно воспользоваться правилом Парето, так как опыт показывает, что двадцать процентов рисков являются причиной восьмидесяти процентов возможных нарушений в разработке проекта. Задача состоит в определении этих двадцати. Решения о приоритетах принимаются после анализа рисков.

### 11.6. Планирование разработки программного изделия

Ключевым моментом при планировании деятельности по созданию программного изделия является оценка временных интервалов, необходимых для выполнения отдельных работ, и оценка потребных ресурсов. Основной подход к составлению подробного плана разработки — анализ проекта с целью выделения отдельных небольших задач, стоимость и время выполнения которых можно оценить достаточно просто и точно. В результате объединения этих частных позадачных оценок можно получить сводные оценки общего времени разработки и ресурсов, необходимых для выполнения всего проекта. Каждая задача должна быть связана с соответствующей частью или компонентой, которая должна быть реализована для рассматриваемой фазы. Например, для фазы разработки требований к программному изделию задача может относится к отдельному требованию или их группе, а на фазе архитектурного проектирования — к отдельной компоненте. Оценки для детального проекта традиционно связаны с числом строк кода.

Для планирования проектной деятельности широко используется метод нисходящего разделения работ, позволяющий составить иерархию задач, которые должны быть выполнены в процессе проектирования. Эти задачи объединяются в пакеты. Описание пакета определяет задачи с такой степенью детализации, которая позволяет отдельным работникам или небольшим группам работать независимо. При этом устанавливают даты начала и окончания работ, и интервал должен быть таким, чтобы сохранить обозримость процесса разработки. Такие процедурно-ориентированные пакеты могут распространяться на весь процесс проектирования и включаться в сводный график выполняемых работ с распределением людских, финансовых и технических ресурсов. Точность составления графика выполнения работ иногда оказывается более важной, чем точность в оценке стоимости. На графике работ приводятся реперные точки, отражающие ключевые события в проекте и связанные с хронологическими датами выполнения проекта.

Документом, в соответствии с которым осуществляется проектирование, является План управления проектированием программного изделия. Этот план определяет технические и управляющие функции, виды деятельности и задачи, выполнение которых необходимо для удовлетворения требований к программному изделию. Он обновляется и совершенствуется на протяжении жизненного цикла изделия.

Эффективным средством для контроля за ходом выполнения плана служит сетевой график, который отражает последовательность и продолжительность отдельных работ в виде графа. Узлы графа представляют собой события-работы, которые должны быть выполнены, а дуги графа — последовательность выполнения работ с указанием требуемого времени выполнения. На основе сетевого графика с использованием специальных программных пакетов появляется возможность не только отслеживать процесс выполнения плана, но и постоянно проводить уточнение оценок времени выполнения работ и определять критический путь в графике работ.

## Глава 12. Управление качеством программного изделия

### 12.1. Качество программного изделия

Все рассмотренные подходы к созданию программной продукции имеют основной целью создание высококачественных программных изделий. Здесь под качеством программного изделия будем понимать его соответствие четко и явно установленным требованиям к функциональным характеристикам, соответствие стандартам, определяющим документирование и проведение разработки, а также другим характеристикам, которые предполагается получить от разработанного изделия.

В приведенном определении существенными являются следующие три момента:

1. Требования к программному изделию — это основа, на которой оценивается и измеряется качество. Нарушение или потеря каких-либо требований приводит к потере качества изделия.

2. Стандарты определяют совокупность требований и критериев разработки, указывающих, каким образом должно разрабатываться изделие. Нарушение этих требований также приводит к снижению качества.

3. Имеется также множество других (иногда и неявных) требований, на которые часто не обращают внимания, и в результате, если они упущены, качество может быть снижено.

Качество в общем случае характеризуется широким набором свойств программного изделия, который зависит от прикладной области и от категории пользователей.

Факторы, влияющие на качество изделия, классифицируются по трем аспектам программного продукта:

• рабочие характеристики;

• приспособленность к внесению изменений;

• приспособленность к изменению окружающей обстановки. К первой группе можно отнести следующие характеристики:

1. Правильность (корректность), характеризующая степень функционального соответствия программного изделия требованиям пользователя.

2. Надежность определяет вероятность того, что программное изделие будет работать без сбоев в течение определенного интервала времени или при выполнении определенного объема работы, т.е. степень уверенности в том, что программа будет выполнять предназначенные функции с требуемой точностью.

3. Эффективность характеризует оперативность выполнения функциональных задач, а также объемы компьютерных ресурсов и объем кода программы, необходимые для выполнения последней своих функций.

4. Удобство и простота использования программного изделия отражает простоту обучения работе с изделием, простоту подготовки исходных данных и интерпретации выходных сообщений программы. Зачастую удобство и простота определяют, насколько "дружественным" является интерфейс пользователя с ЭВМ. Это свойство программного изделия характеризует:

• физические и интеллектуальные усилия, необходимые для обучения работе с рассматриваемым программным продуктом;

• время, необходимое для того, чтобы использование системы стало эффективным;

• повышение производительности труда при эксплуатации программного изделия пользователем средней квалификации;

• субъективную оценку отношения пользователя к системе.

5. Целостность определяет степень, с которой может быть проконтролирован несанкционированный доступ к данным и программам.

Перечисленные характеристики могут быть дополнены и детализированы- Например, надежность программного изделия оценивается такими дополнительными характеристиками, как восстанавливаемость системы после сбоев, готовность к использованию, среднее время между отказами и т.п.

Вторая группа характеристик связана с сопровождением программного изделия. В ней можно выделить следующие основные показатели:

1. Удобство и простота сопровождения в первую очередь оцениваются теми усилиями, которые необходимы для обнаружения и исправления ошибок в программном изделии. Удобство и простота сопровождения предполагает также модифицируемость, которая означает простоту внесения изменений в изделие при изменении требований пользователя. Это свойство называют также гибкостью программного изделия.

2. Удобство и простота тестирования отражает усилия, необходимые для тестирования программы, с целью гарантировать то, что программа выполняет предписанные функции.

Третья группа характеристик — возможности использования программного изделия в новых окружающих условиях, включает:

1. Переносимость (мобильность) характеризует усилия, необходимые для переноса программы с одного технического изделия на другое или перенос ее в другую операционную обстановку.

2. Пригодность к повторному использованию показывает, насколько программное изделие или его часть могут быть использованы в других приложениях.

3. Совместимость определяет возможность взаимодействия с другими программными продуктами.

Одним из основных факторов, влияющих на качество программного изделия и на большинство перечисленных характеристик, является сложность программного изделия- Сложность — главная причина появления ошибок и дефектов в программном изделии и его ненадежности. В первую очередь сложность программного изделия обусловливается сложностью решаемой проблемы и зависит от сложности отдельных компонент программного изделия и связей между ними. Для повышения качества программного изделия стремятся к снижению сложности программного изделия.

### 12.2. Обеспечение качества программного изделия

Проблема обеспечения качества программных изделий в последние годы приобрела особую значимость в связи с тем, что программное обеспечение приобрело статус коммерческого продукта. Показатели качества теперь стали включать в контракты на разработку программных изделий различного назначения. Обеспечение качества программного обеспечения — это планируемая систематическая совокупность действий, требующихся для создания качественной продукции, охватывающая разнообразные задачи, решение которых включает следующие виды деятельности:

1. Применение специальных методов и средств, позволяющих аналитику достичь высококачественных спецификаций, а проектировщику создать высококачественный проект.

2. Проведение формальных технических обзоров, которые служат основным инструментом для оценки качества выполненных работ.

3. Тестирование программного изделия, объединяющее стратегию проведения тестовых испытаний с методами проектирования тестовых наборов данных, позволяющих эффективно обнаруживать ошибки в программном изделии. При этом следует иметь в виду, что тестирование не позволяет одинаково эффективно обнаруживать все типы ошибок.

4. Принудительное внедрение стандартов и формальных процедур, определяющих разработку программного изделия, и контроль за их применением.

5. Контроль всех изменений, вносимых в программный продукт, являющийся объектом конфигурационного управления. Каждое вносимое изменение является потенциальным источником ошибок и побочных эффектов; контроль за изменениями необходим как во время разработки, так и в процессе сопровождения.

6. Измерения характеристик качества, необходимые для постоянного контроля уровня качества, а также для оценки влияния методологических и процедурных изменений на улучшение качества.

7. Регистрация и документирование всех процедур, связанных с обеспечением качества изделий, предназначены для последующего использования и длительного хранения.

Формальные технические обзоры — важнейший вид деятельности по обеспечению качества программного изделия. Основные цели этих обзоров:

• обнаружение ошибок в функциях, логике или способах реализации программного изделия;

• подтверждение того, что программное изделие отвечает поставленным требованиям;

• обеспечение того, что программное изделие представлено в соответствии с установленными стандартами;

• установление единообразия разработки отдельных частей изделия;

• упрощение процесса управления разработкой программного изделия.

Формальные обзоры служат основой для знакомства с программным изделием широкого круга специалистов, средством для изучения разных подходов к анализу, проектированию и реализации изделия. Формальные обзоры должны проводиться во время каждого шага разработки изделия, и в его проведении, как правило, принимают участие несколько человек. Для каждого обзора предварительно составляется список вопросов, подлежащих обсуждению.

Для проверки программного изделия могут использоваться в общем случае три вида обзоров:

• технический обзор;

• сквозной просмотр;

• внимательное изучение представленных материалов. Все обзоры формальны, так как имеют четкие цели и строго определенные процедуры; все предназначены для идентификации дефектов программного обеспечения и отклонений от установленных спецификаций, планов и стандартов.

### 12.3. Измерение качества программного изделия

Для определения качества программного изделия, а также уровня качества разработок программного обеспечения в целом по организации используется статистический подход, который предполагает:

1. Сбор и классификацию информации о дефектах программных изделий.

2. Выявление причин каждого дефекта путем подробного анализа дефектов и их трассировки.

3. Выявление наиболее существенных причин дефектов в программной продукции на основе использования принципа Парето (80% всех дефектов обусловлены 20% возможных причин).

4. Устранение наиболее существенных причин, вызывающих дефекты в программном изделии.

Тщательная систематизация статистической информации позволяет выявить причины появления ошибок. Это может быть:

• неполнота или ошибочность спецификаций;

• неправильная интерпретация информации заказчика;

• умышленное отклонение от спецификаций;

• нарушение стандартов программирования;

• ошибки в представлении данных;

• несовместимые интерфейсы между модулями;

• ошибки в логике проектных решений;

• неполное или ошибочное тестирование;

• неточная или неполная документация;

• неоднозначность и противоречивость человеко-машинного интерфейса.

Все обнаруженные в процессе разработки и последующей эксплуатации программного обеспечения ошибки распределяются по группам, в каждой из которых выделяются серьезные, средние и незначительные ошибки. На основе этой информации выделяются группы наиболее частых и серьезных ошибок, а затем рассматриваются способы устранения основных причин их появления и методы совершенствования процесса разработки.

Собранная статистическая информация может быть использована впоследствии в качестве базы для оценки степени повышения или снижения качества изделий, подлежащих разработке в последующие годы, и для которых также будут собираться сведения о дефектах.

Для количественной оценки качества программной продукции был разработан ряд подходов, нашедших затем отражение в стандартах. Так, согласно американскому стандарту для определения индекса качества структуры проекта на основе совокупности пригодных для измерения характеристик программного проекта необходимо знать:

• общее число модулей в архитектурном проекте;

• число модулей, чье правильное функционирование зависит от источника входных данных или которые порождают данные, использующиеся в других модулях;

• число элементов базы данных, включая объекты и их атрибуты;

• общее число уникальных элементов базы данных;

• число различных типов записей в базе данных;

• число модулей с единственным входом и выходом-

На основе перечисленных данных проводится простое определение таких промежуточных величин, как независимость модулей между собой и от предыдущей обработки, размер базы данных и ее разделенность на части и показатель вход/выход модуля. Сумма названных промежуточных величин с соответствующими весовыми коэффициентами, отражающими относительный вес каждого из показателей, дает значение индекса для рассматриваемого проекта. Это значение может быть сопоставлено с индексами прошлых проектов для того, чтобы сделать вывод об уровне качества проекта.

Другой стандарт — индекс завершенности программного изделия — характеризует стабильность программной продукции при разработке новых версий изделия и связан с изменениями, вносимыми в процессе совершенствования изделия.

Индекс завершенности определяется по формуле

SMI= [ Ml - ( Fa + Fc + Fd)} I Ml,

где Ml — число модулей в текущей версии;

Fc — число измененных модулей в текущей версии;

Fa — число добавленных модулей в текущей версии;

Fd — число модулей предыдущей версии, исключенных из текущей версии.

Считается, что продукт начинает стабилизироваться, когда SMI приближается к 1. Этот показатель используется также и для планирования деятельности по сопровождению. Среднее время разработки новой версии программного изделия может быть связано с индексом завершенности с помощью простой эмпирической формулы.

### 12.4. Управление конфигурацией программного изделия

Управление конфигурацией программного обеспечения, или конфигурационное управление, рассматривается как деятельность, которая выполняется на протяжения всех этапов ЖЦПИ и осуществляет идентификацию, описание (документирование) и контроль всех элементов программного изделия и всех модификаций, появляющихся в процессе его эксплуатации.

Управление конфигурацией — одновременно и техническая, и управленческая деятельность, направленная на поддержание высокого качества изделия и тщательный контроль всех производимых изменений. Конфигурационное управление играет особую роль в организации сопровождения программной продукции.

Изменения происходят как во время разработки программной продукции, так и во время ее эксплуатации. Если эти изменения не анализировать всесторонне до их реализации, возникнет путаница и неразбериха, для минимизации которой и предназначено конфигурационное управление.

Конфигурация программного изделия образуется из совокупности взаимосвязанных объектов, которые называют элементами конфигурации. К элементам конфигурации относятся:

• компьютерные программы (в форме исходного или исполняемого кода);

• документы, описывающие программы (с ориентацией либо на пользователя, либо на обслуживающий персонал);

• структуры данных, содержащиеся либо в программах, либо вне их.

Возможный набор основных элементов, включаемых в сферу конфигурационного управления и определяющих конфигурацию программного изделия, охватывает:

1. Требования пользователя.

2. Спецификацию требований к программному изделию.

3. Техническое задание на разработку программного изделия.

4. План проектирования программного изделия.

5. Предварительное руководство пользователя.

6. Спецификацию проекта:

а) описание архитектурного проекта;

б) описание проекта данных;

в) описание проектов отдельных модулей.

7. Документированные листинга исходных кодов.

8. Материалы тестирования:

а) план и процедура тестирования;

б) тестовые наборы и результаты тестирования. 9- Операционные руководства и руководство по вводу в действие.

10. Рабочие программы (исполнимые модули и модули связей).

11. Описание базы данных:

а) схема базы и структуры файлов;

б) первоначальное содержание.

12. Документы по сопровождению программного изделия.

13. Стандарты и процедуры, определяющие порядок выполнения работ.

Под конфигурационный контроль помещают также дополнительно используемые программные средства: конкретные версии редакторов, компиляторов, CASE-средства и т.п. Поскольку эти средства используются для создания различной документации и исходных кодов, постольку они должны быть доступными, когда появляется необходимость внесения изменений. На практике конфигурационные элементы каталогизируются в базе данных проекта.

По мере продвижения разработки программного изделия растет число элементов конфигурации, так как каждый элемент в свою очередь порождает другие элементы.

При создании изделия изменения происходят в процессе работы постоянно, по мере накопления разработчиками опыта и информации.

Управление конфигурацией программного изделия, таким образом, дисциплина применения административного и технического руководства и надзора с целью:

• идентификации и документирования физических и функциональных характеристик элементов конфигурации;

• контроля за изменением этих характеристик;

• регистрации, обработки и документирования изменений и установления статуса реализации;

• проверки согласованности проводимых действий с установленными требованиями.

Особую трудность для сопровождения представляют программные изделия сложной структуры, имеющие многочисленных пользователей. Для оптимальной организации работ по внесению изменений применяется конфигурационное управление, базирующееся на:

• ревизионном контроле;

• идентификационном контроле;

• управлении распространением.

Ревизионный контроль связан с четкой классификацией всех компонент программного изделия и с контролем за их изменениями. Классификация использует для программного изделия такие понятия, как изделие, вариант, версия, редакция.

Изделия используются для получения различающихся между собой возможностей, варианты предполагают разные условия работы, версии обеспечивают разные свойства, а редакции обеспечивают разную степень корректности. Таким образом, версии, различаясь некоторыми свойствами, сохраняют все основные функции изделия и совместимы с предыдущими версиями этого изделия. Новая редакция чаще всего связана с устранением обнаруженных ошибок или улучшением эксплуатационных характеристик. По каждому вносимому изменению необходимо принимать решение о том, к какому результату приведет данное изменение, для чего предварительно производится оценка того, какие изменения и в каких компонентах должны быть произведены. Принятие решения базируется на предварительно составленных матрицах влияний и таблицах принятия решений, позволяющих достаточно надежно определять степень влияния возможных изменений, вносимых в изделие. Изменения, связанные с созданием нового изделия или варианта, требуют нового проектирования. Новые изделия и варианты не заменяют старые; новые версии и редакции используются вместо прежних.

Вторая функция ревизионного контроля — контроль за изменениями. Каждое изменение порождает последовательность изменений, которые должны быть внесены в другие компоненты и документацию. С этой целью составляются матрицы влияния, где указывается, какие компоненты изделия требуют пересмотра при создании новой редакции, версии и т.д. Так для создания нового изделия требуется разработка новых документов и новых руководств, а для новой версии — лишь пересмотр некоторых документов.

В сложных изделиях, построенных по модульному принципу, обычно создается база данных программного изделия, в которой каждый компонент изделия должен иметь уникальный идентификатор. Идентификационный контроль служит для присвоения всем компонентам идентификационных кодов. Поскольку система компонент образует иерархическую многоуровневую систему, идентификация строится на основе последовательного кода. Кроме идентификационного кода, каждый компонент снабжается набором кодов, характеризующих номер варианта, версии, редакции.

Третья составляющая конфигурационного управления — управление распространением, которое гарантирует избирательное распределение материалов — сообщений о внесенных изменениях держателям пользовательских копий. При этом ведется учет пользователей, списки рассылки материалов. Наличие стройной и четкой системы идентификации упрощает работу и позволяет автоматизировать процессы информационного обслуживания пользователей.

# Литература

1. Martin J., McClure C. Structured Techniques: The Basis for CASE. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988.

2. Mazza C„ Fairclouch J., Melton B. Software Engineering Standards. N.Y.: Prentice Hall, 1994.

3. Software Engineering: A Practioner's Approach. 3 ed. by ed. R.S. Pressman. N.Y.: McGraw Hill, 1992.

4. Экономика, разработка и использование программного обеспечения ЭВМ: Учебник / В.А. Благодатских, М.А. Енгибарян и др. — М,: Финансы и статистика, 1992.

5. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. — М.: Радио и связь, 1985.

6. Гейн К., Сарсон Т. Структурный системный анализ: средства

и методы. — М.: "Эйтекс", 1993.

7. Липаев В.В. Проектирование программных средств. — М.:

Высшая школа, 1990.

УДК 681.3 ББК32.973-018я73 В29

Автор

канд. техн. наук. доц. Вснчковский Лев Борисович

Ответственный редактор

зав. кафедрой «Компьютерные технологии», канд. экон. наук. доц. Машурцсв Владимир Адамович

Рецензенты:

канд. техн. наук. проф. Васильев Ростислав Романович (Московский институт стали и сплавов (технический университет));

канд. техн. наук, доц. Маран Михксль Михкелевич (Московский энергетический институт (технический университет))

Венчковский Л.Б.

В29    Разработка сложных программных изделий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. Машурцева; ГУУ. — М.: ЗАО «Фин-статинформ», 1999. — 109 с.

ISBN 5-7866-0103-Х

Учебное пособие предназначено для студентов заочного обучения ГУУ всех специальностей.

Рассмотрены принципы и методология структурного подхода к разработке программного обеспечения. Подробно изложено содержание работ по фазам жизненного цикла программного изделия. Раскрыто содержание работ, связанных с разработкой и сопровождением программного обеспечения.

УДК 681.3 ББК 32.973-018я73

ISBN 5-7866-0103-Х

| Государственный университет управления, 1999 | Оформление. ЗАО «Финстатинформ». 1999